BLUEPRINT PENGEMBANGAN

Aplikasi Papan Kolaborasi dan Kuis Sekolah

Nama kerja: Papanku  |  Alternatif Padlet + Kahoot/Quizizz untuk sekolah, siap multi-sekolah

Visi, kebutuhan, arsitektur, basis data, hak akses, desain, API, standar kode, pengujian, operasi, keamanan, model bisnis, dan roadmap dalam satu acuan.

Disusun oleh

Mochamad Nur Yusron

SMP Negeri 1 Wajak (sekolah percontohan)

Versi 1.0  |  21 Oktober 2026

# Daftar Isi

0. Tentang Dokumen Ini	5

0.1 Cara memakai dokumen ini	5

0.2 Identitas dokumen	5

0.3 Riwayat revisi	5

0.4 Peta bab	5

1. Visi dan Ruang Lingkup	7

1.1 Latar belakang	7

1.2 Pernyataan visi	7

1.3 Masalah yang diselesaikan	7

1.4 Pengguna dan persona	7

1.5 Ruang lingkup	7

1.6 Fitur penanda (pembeda utama)	8

1.7 Prinsip produk	8

1.8 Ukuran keberhasilan	8

1.9 Asumsi dan batasan	8

2. Kebutuhan Fungsional dan Backlog	9

2.1 Akun, akses, dan admin console (AUTH, ADM)	9

2.2 Papan kolaborasi (BRD)	9

2.3 Post dan konten (PST)	10

2.4 Interaksi, moderasi, dan privasi (INT, MOD)	10

2.5 Berbagi dan ekspor (SHR)	11

2.6 Kuis (QZ)	11

2.7 Gamifikasi dan aktivitas live (GAM, LIV)	12

2.8 Guru, portofolio, tampilan, dan lainnya (TCH, PRT, THM, AI, SYS)	12

2.9 Aturan prioritas backlog	13

3. Kebutuhan Non-Fungsional	14

3.1 Kinerja	14

3.2 Ketersediaan dan pemulihan	14

3.3 Keamanan	14

3.4 Kompatibilitas	14

3.5 Aksesibilitas dan kegunaan	14

3.6 Skalabilitas dan perawatan	15

4. Arsitektur dan Teknologi	16

4.1 Gambaran arsitektur	16

4.2 Pilihan teknologi	16

4.3 Pembagian modul	17

4.4 Catatan Keputusan Arsitektur (ADR)	17

4.5 Penentu sekolah aktif (tenant resolver)	18

5. Rancangan Basis Data	19

5.1 Aturan multi-tenant (wajib sejak hari pertama)	19

5.2 Daftar tabel per domain	19

5.3 Kamus data tabel inti	20

5.4 Indeks penting	22

5.5 Row-Level Security	23

5.6 Format impor data	23

5.7 Retensi data	23

6. Peran dan Hak Akses	25

6.1 Matriks hak akses	25

6.2 Aturan tambahan	25

7. Alur Pengguna, Layar, dan Desain Visual	27

7.1 Alur utama	27

7.2 Daftar layar	27

7.3 Sistem tema (design token)	28

7.4 Pedoman visual	28

8. API dan Real-time	29

8.1 Konvensi	29

8.2 Daftar endpoint utama	29

8.3 Kanal dan event real-time	30

8.4 Alur kuis live di server	30

9. Standar Kode dan Struktur Proyek	31

9.1 Struktur folder	31

9.2 Konvensi penamaan	31

9.3 Aturan wajib	31

9.4 Alur git dan rilis	32

9.5 Daftar periksa sebelum menggabungkan kode	32

10. Rencana Pengujian	33

10.1 Jenis pengujian	33

10.2 Skenario uji kritis	33

10.3 Target uji beban	33

10.4 Data uji	34

11. Deploy, Operasi, dan Tuning	35

11.1 Lingkungan	35

11.2 Layanan Docker Compose	35

11.3 Langkah deploy	35

11.4 Cadangan dan pemulihan	35

11.5 Pemantauan dan peringatan	36

11.6 Daftar periksa tuning	36

12. Keamanan dan Pelindungan Data Pribadi	37

12.1 Data yang dikumpulkan (minimal)	37

12.2 Kontrol keamanan	37

12.3 Perlindungan khusus anak	37

12.4 Hak subjek data	38

12.5 Kerangka dokumen hukum (untuk go public)	38

13. Pemulihan Bencana dan Penanganan Insiden	39

13.1 Target	39

13.2 Skenario dan tindakan	39

13.3 Prosedur insiden	39

13.4 Kontak dan akses darurat	39

14. Model Bisnis, Paket, dan Dukungan	40

14.1 Model yang dipilih	40

14.2 Rancangan paket (diuji ulang sebelum go public)	40

14.3 Kepatuhan pembelian sekolah	40

14.4 Kebijakan dukungan	40

14.5 Proses penerimaan sekolah baru	41

15. Panduan Pengguna dan Pelatihan	42

15.1 Rencana pelatihan di sekolah	42

15.2 Pengumpulan masukan	42

16. Roadmap dan Rencana Fase	43

16.1 Rincian Fase 0 (minggu per minggu)	43

16.2 Definisi selesai (Definition of Done) setiap fitur	43

16.3 Kriteria lulus fase	43

17. Pengelolaan Proyek Berkelanjutan	45

17.1 Jurnal pengembangan	45

17.2 Changelog	45

17.3 Daftar "tidak akan dibuat" (beserta alasan)	45

17.4 Templat tinjauan fase	45

17.5 Daftar risiko	45

Lampiran A. Glosarium	47

Lampiran B. Templat Catatan Keputusan Arsitektur	48

Lampiran C. Templat Impor Soal (Excel)	49

Lampiran D. Daftar Periksa Go Public	50

Lampiran E. Daftar Periksa Awal Tahun Ajaran (Admin)	51

# 0. Tentang Dokumen Ini

Dokumen ini adalah satu-satunya acuan pengembangan aplikasi papan kolaborasi dan kuis sekolah (nama kerja: Papanku, dapat diganti sebelum rilis publik). Semua keputusan arah, ruang lingkup, rancangan teknis, dan rencana kerja dikumpulkan di sini supaya pengembangan tidak meleset meskipun dikerjakan paruh waktu dan berselang.

## 0.1 Cara memakai dokumen ini

- Sebelum mulai sesi kerja: buka Bab 16 (Roadmap) untuk melihat fase berjalan, lalu Bab 17.1 (Jurnal) untuk melihat langkah terakhir.

- Sebelum menambah fitur baru: cek Bab 1.5 (ruang lingkup) dan Bab 17.3 (daftar "tidak akan dibuat"). Jika fitur belum tercantum di Bab 2, tambahkan dulu ke backlog dengan prioritas, jangan langsung dikerjakan.

- Sebelum mengubah database atau stack: catat keputusan baru di Bab 4.4 (Catatan Keputusan Arsitektur) dengan format pada Lampiran B.

- Di akhir setiap fase: isi tinjauan fase (Bab 17.4) dan perbarui riwayat revisi di bawah.

## 0.2 Identitas dokumen

| Butir | Keterangan |
| --- | --- |
| Judul | Blueprint Pengembangan Aplikasi Papan Kolaborasi dan Kuis Sekolah |
| Nama kerja aplikasi | Papanku (sementara) |
| Pemilik dan pengembang | Mochamad Nur Yusron |
| Sekolah percontohan | SMP Negeri 1 Wajak |
| Status | Draf 1.0, menjadi acuan Fase 0 |
| Tanggal | 21 Oktober 2026 |

## 0.3 Riwayat revisi

| Versi | Tanggal | Perubahan | Oleh |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 21-10-2026 | Penyusunan awal seluruh bab | M. Nur Yusron |

## 0.4 Peta bab

| Bab | Isi | Kapan dipakai |
| --- | --- | --- |
| 1-3 | Visi, kebutuhan fungsional, kebutuhan non-fungsional | Menentukan apa yang dibangun |
| 4-6 | Arsitektur, database multi-tenant, hak akses | Sebelum dan selama membuat kerangka aplikasi |
| 7-9 | Alur dan layar, API dan real-time, standar kode | Selama membangun fitur |
| 10-11 | Pengujian, deploy, operasi, tuning | Sebelum dan sesudah rilis |
| 12-15 | Keamanan dan privasi, pemulihan bencana, model bisnis, panduan pengguna | Menjelang go public |
| 16-17 | Roadmap, jurnal, risiko, tinjauan fase | Setiap sesi kerja |
| Lampiran | Glosarium, templat, daftar periksa | Sesuai kebutuhan |

# 1. Visi dan Ruang Lingkup

## 1.1 Latar belakang

Guru di sekolah memakai Padlet sebagai media ajar digital dan kolaborasi. Paket gratis Padlet kini dibatasi tiga papan aktif, sementara paket sekolah berharga sekitar USD 1.000 per tahun. Di sisi lain, ada permintaan guru untuk aplikasi kuis seperti Kahoot atau Quizizz. Membangun aplikasi sendiri memberi tiga keuntungan: tanpa batasan jumlah papan, data siswa tetap di server sekolah, dan fitur bisa disesuaikan dengan Kurikulum Merdeka serta kebiasaan siswa SMP.

## 1.2 Pernyataan visi

Visi: Satu ruang kelas digital tempat guru menyiapkan papan kolaborasi dan kuis dalam hitungan menit, dan tempat siswa senang kembali karena belajar terasa seperti bermain, tanpa batasan jumlah papan dan tanpa siswa perlu mendaftar.

## 1.3 Masalah yang diselesaikan

| Masalah | Dampak saat ini | Jawaban aplikasi |
| --- | --- | --- |
| Batas 3 papan di Padlet gratis | Guru menghapus papan lama, arsip pembelajaran hilang | Papan tanpa batas, tersimpan per kelas dan semester |
| Siswa harus daftar akun di layanan luar | Waktu habis untuk registrasi, data siswa tersebar | Akun diimpor admin dari data Dapodik, login NISN atau kartu QR |
| Kuis dan papan di aplikasi terpisah | Hasil kuis tidak tersambung ke diskusi | Kuis live dan mandiri menyatu dengan papan |
| Partisipasi siswa sulit dipantau | Penilaian formatif manual | Dasbor partisipasi dan ekspor nilai |
| Siswa pasif dan pemalu | Diskusi didominasi sedikit siswa | Anonim aman, gamifikasi, aktivitas live |

## 1.4 Pengguna dan persona

| Peran | Siapa | Kebutuhan utama | Kekhawatiran |
| --- | --- | --- | --- |
| Super-admin | Pemilik platform (pengembang) | Mengelola sekolah, paket, pemantauan server | Waktu terbatas, gangguan server |
| Admin sekolah | Operator sekolah | Impor guru dan siswa, kelola rombel, tema sekolah, naik kelas | Proses impor rumit, data dobel |
| Guru | Guru mapel dan wali kelas | Membuat papan dan kuis cepat, menilai, bukti pembelajaran | Tidak sempat belajar aplikasi baru |
| Siswa | Siswa SMP usia 12-15 tahun | Akses mudah dari HP, tampilan seru, umpan balik cepat | Lupa sandi, kuota terbatas, takut salah di depan teman |
| Tamu | Peserta tanpa akun (opsional) | Ikut kuis live dengan nama panggilan | - |

## 1.5 Ruang lingkup

### Termasuk dalam versi 1.0 (rilis sekolah sendiri)

- Admin console: impor guru dan siswa, rombel, tahun ajaran, tema sekolah.

- Papan kolaborasi format Wall, Grid, Stream, Shelf, Timeline, Table, Backchannel, Map.

- Post teks, gambar, file, tautan, video tersemat, rekaman audio/video, gambar tangan, poll.

- Komentar, reaksi, anonim aman, moderasi manual dan filter kata kasar.

- Kuis mandiri dan kuis live, bank soal, laporan butir soal.

- Gamifikasi (XP, level, badge, streak, avatar), aktivitas live (word cloud, spin wheel, timer).

- Dasbor guru, rubrik cepat, ekspor PDF/Excel, portofolio siswa.

- Tema neon gelap dan pastel cerah, dapat diatur admin, guru, dan siswa.

- Database multi-tenant (siap banyak sekolah) walau hanya dipakai satu sekolah.

### Tidak termasuk versi 1.0

- Aplikasi native Android/iOS (cukup PWA).

- Pembayaran daring dan pendaftaran sekolah mandiri (dilakukan manual oleh super-admin).

- Video conference dan chat pribadi antar siswa.

- Integrasi resmi ke Dapodik atau LMS lain (cukup impor berkas).

- Fitur AI berbayar (opsional di Fase 4, dapat dimatikan).

## 1.6 Fitur penanda (pembeda utama)

- Aktivitas live di dalam papan: kuis live, poll, word cloud, dan spin wheel tampil real-time di proyektor.

- Gamifikasi dan portofolio: siswa terdorong kembali karena XP, badge, avatar, dan kumpulan karya per semester.

- Dasbor guru dan bukti pembelajaran: partisipasi, nilai formatif, dan dokumen bukti siap ekspor.

## 1.7 Prinsip produk

- Guru dulu efisien, siswa dulu seru. Tampilan guru tenang dan cepat, tampilan siswa ekspresif.

- Mobile-first. Semua layar siswa dirancang dari HP vertikal.

- Hemat data. Gambar dikompres otomatis, tampilan memuat bertahap.

- Aman untuk anak. Identitas asli selalu tercatat untuk guru, privasi siswa dijaga.

- Satu inti, banyak sekolah. Tidak ada data sekolah yang ditulis permanen di kode.

- Sederhana dirawat. Pilih solusi yang bisa dirawat satu orang paruh waktu.

## 1.8 Ukuran keberhasilan

| Indikator | Target akhir Fase 1 | Target akhir tahun pertama |
| --- | --- | --- |
| Guru aktif (membuat papan/kuis per bulan) | 5 guru | 60% guru sekolah |
| Siswa aktif mingguan | 150 siswa | 70% siswa |
| Papan dibuat | 30 | 300+ |
| Sesi kuis | 20 | 200+ |
| Waktu guru membuat papan baru | < 3 menit | < 2 menit (dengan templat) |
| Waktu muat papan di HP 4G | < 3 detik | < 2 detik |
| Gangguan layanan di jam pelajaran | < 2 kali per bulan | < 1 kali per semester |
| Jam dukungan per bulan (dicatat) | dicatat | < 4 jam |

## 1.9 Asumsi dan batasan

- Pengembang tunggal, paruh waktu, di sela tugas sekolah.

- Server: VPS 16 GB RAM, 4 core, tanpa GPU, dikelola dengan aaPanel dan Docker.

- Aplikasi diakses online melalui domain dengan HTTPS (bukan intranet murni).

- Siswa sebagian besar memakai HP Android kelas menengah ke bawah dengan kuota terbatas.

- Data siswa bersumber dari ekspor Dapodik atau Excel buatan operator.

# 2. Kebutuhan Fungsional dan Backlog

Setiap kebutuhan diberi kode unik agar mudah dirujuk di jurnal, commit, dan pengujian. Kolom Fase merujuk ke roadmap Bab 16: F0 fondasi, F1 MVP, F2 seru, F3 lengkap, F4 siap publik.

## 2.1 Akun, akses, dan admin console (AUTH, ADM)

| Kode | Kebutuhan | Fase |
| --- | --- | --- |
| AUTH-01 | Login guru dengan email/NIP dan kata sandi | F0 |
| AUTH-02 | Login siswa dengan NISN dan kata sandi awal (dapat diganti) | F0 |
| AUTH-03 | Login siswa dengan kartu QR per siswa (cetak per rombel, berisi token yang bisa dicabut) | F1 |
| AUTH-04 | Reset sandi siswa oleh guru wali/admin; reset sandi guru lewat admin | F1 |
| AUTH-05 | Pembatasan percobaan login dan penguncian sementara | F0 |
| AUTH-06 | Sesi tetap masuk di HP siswa (remember me) dengan masa berlaku | F1 |
| AUTH-07 | Akses tamu dengan nama panggilan untuk kuis live (dapat dimatikan) | F2 |
| AUTH-08 | SSO sederhana dengan aplikasi sekolah lain (presensi, Buku Induk) | F4 |
| ADM-01 | Impor guru dari Excel/CSV dengan pratinjau dan validasi | F0 |
| ADM-02 | Impor siswa dari Excel/CSV atau ekspor Dapodik (NISN, nama, JK, rombel) | F0 |
| ADM-03 | Kelola tahun ajaran, semester, rombel, dan wali kelas | F0 |
| ADM-04 | Proses naik kelas dan kelulusan (pindah rombel massal, arsip alumni) | F3 |
| ADM-05 | Pengaturan sekolah: nama, logo, maskot, warna, tema bawaan | F0 |
| ADM-06 | Feature flag per sekolah (live quiz, AI, tamu, gamifikasi) | F0 |
| ADM-07 | Kuota penyimpanan dan batas ukuran unggahan per sekolah | F1 |
| ADM-08 | Log aktivitas (audit) untuk tindakan penting | F1 |
| ADM-09 | Cetak kartu login QR per rombel (PDF) | F1 |
| ADM-10 | Statistik pemakaian sekolah (guru aktif, papan, kuis, penyimpanan) | F2 |
| SADM-01 | Super-admin: kelola sekolah (tenant), paket, status aktif, impersonasi baca-saja dengan log | F4 |

## 2.2 Papan kolaborasi (BRD)

| Kode | Kebutuhan | Fase |
| --- | --- | --- |
| BRD-01 | Buat, ubah, arsipkan, hapus papan; judul, deskripsi, ikon, latar | F1 |
| BRD-02 | Format Wall (masonry) | F1 |
| BRD-03 | Format Grid | F1 |
| BRD-04 | Format Stream (feed vertikal, nyaman di HP) | F1 |
| BRD-05 | Format Shelf/Columns dengan section, kartu bisa digeser antar kolom | F1 |
| BRD-06 | Format Timeline horizontal dengan navigasi | F3 |
| BRD-07 | Format Table (post menjadi baris, field menjadi kolom) | F3 |
| BRD-08 | Format Backchannel (tampilan chat) | F3 |
| BRD-09 | Format Map (pin di peta, OpenStreetMap) | F3 |
| BRD-10 | Format Freeform (posisi bebas, ubah ukuran, konektor panah) | F4 |
| BRD-11 | Ganti format kapan saja tanpa kehilangan post | F1 |
| BRD-12 | Section on/off untuk format yang mendukung | F3 |
| BRD-13 | Posisi post baru di atas/bawah, urutan manual (drag) | F1 |
| BRD-14 | Remake/duplikat papan (dengan atau tanpa isi) | F1 |
| BRD-15 | Galeri templat sekolah dan templat Kurikulum Merdeka | F3 |
| BRD-16 | Folder/koleksi papan di dasbor guru, pencarian dan filter | F1 |
| BRD-17 | Pembaruan real-time (post, komentar, reaksi muncul tanpa muat ulang) | F2 |
| BRD-18 | Freeze papan (hentikan sementara semua aktivitas) | F1 |
| BRD-19 | Kolaborator guru (co-admin papan) | F1 |
| BRD-20 | Mode presentasi/proyektor (layar penuh, teks besar) | F2 |

## 2.3 Post dan konten (PST)

| Kode | Kebutuhan | Fase |
| --- | --- | --- |
| PST-01 | Post dengan judul dan isi teks berformat sederhana (tebal, miring, daftar, tautan) | F1 |
| PST-02 | Lampiran gambar dengan kompres otomatis ke WebP dan thumbnail | F1 |
| PST-03 | Lampiran berkas (PDF, dokumen Office) dengan pratinjau | F1 |
| PST-04 | Tautan dengan pratinjau (judul, gambar) dan sematan YouTube | F1 |
| PST-05 | Rekam audio (voice note) dari browser | F2 |
| PST-06 | Rekam video dan foto dari kamera | F2 |
| PST-07 | Rekam layar | F3 |
| PST-08 | Gambar tangan (canvas sederhana) | F2 |
| PST-09 | Poll di dalam post | F2 |
| PST-10 | Field kustom per papan: angka, tanggal, pilihan tunggal, tombol | F3 |
| PST-11 | Warna kartu dan stiker | F2 |
| PST-12 | Rumus matematika (KaTeX) di post dan komentar | F2 |
| PST-13 | Edit dan hapus post sendiri; guru dapat mengedit/menyembunyikan semua post | F1 |
| PST-14 | Sematkan (pin) post di atas | F1 |
| PST-15 | Unggah antre (offline) saat sinyal putus, terkirim ketika tersambung | F4 |

## 2.4 Interaksi, moderasi, dan privasi (INT, MOD)

| Kode | Kebutuhan | Fase |
| --- | --- | --- |
| INT-01 | Komentar teks berutas satu tingkat | F1 |
| INT-02 | Reaksi: suka, bintang 1-5, vote naik/turun, nilai angka (dipilih per papan) | F1 |
| INT-03 | Reaksi emoji dan stiker beranimasi | F2 |
| INT-04 | Komentar suara/video | F3 |
| INT-05 | Atribusi: tampil nama, anonim aman (guru tetap melihat identitas asli) | F1 |
| INT-06 | Sebut (mention) dan notifikasi balasan | F3 |
| MOD-01 | Moderasi manual: post/komentar menunggu persetujuan | F1 |
| MOD-02 | Filter kata kasar Bahasa Indonesia termasuk slang dan singkatan (daftar dapat ditambah admin) | F1 |
| MOD-03 | Sembunyikan post, laporkan post oleh siswa | F1 |
| MOD-04 | Privasi papan: privat, per rombel, seluruh sekolah, tautan rahasia | F1 |
| MOD-05 | Hak pengunjung: baca, tulis, moderasi | F1 |
| MOD-06 | Mode pengumpulan (siswa memposting tanpa melihat post lain sampai guru membuka) | F2 |
| MOD-07 | Proteksi: larang remake, unduh lampiran, ekspor bagi non-admin | F2 |
| MOD-08 | Batas jumlah post per siswa per papan (anti spam) | F1 |

## 2.5 Berbagi dan ekspor (SHR)

| Kode | Kebutuhan | Fase |
| --- | --- | --- |
| SHR-01 | Bagikan tautan dan QR code papan | F1 |
| SHR-02 | Kode singkat 6 karakter untuk masuk papan/kuis | F1 |
| SHR-03 | Sematkan (embed) papan di situs sekolah | F3 |
| SHR-04 | Ekspor PDF (cetak/handout) dan gambar PNG | F1 |
| SHR-05 | Ekspor Excel/CSV lengkap dengan stempel waktu dan penulis | F1 |
| SHR-06 | Unduh semua lampiran dalam ZIP | F2 |
| SHR-07 | Ekspor bukti pembelajaran (PDF: kelas, tanggal, partisipasi, cuplikan karya) | F3 |

## 2.6 Kuis (QZ)

| Kode | Kebutuhan | Fase |
| --- | --- | --- |
| QZ-01 | Bank soal pribadi guru dengan label mapel, kelas, topik, tingkat kesulitan | F1 |
| QZ-02 | Bagikan soal/kuis ke bank soal sekolah | F2 |
| QZ-03 | Tipe soal: pilihan ganda, benar/salah, pilihan ganda kompleks | F1 |
| QZ-04 | Tipe soal: isian singkat (beberapa kunci, abaikan huruf besar/spasi) | F1 |
| QZ-05 | Tipe soal: urutkan, pasangkan, soal terbuka (dinilai manual) | F2 |
| QZ-06 | Media soal: gambar, audio, video; rumus KaTeX | F1 |
| QZ-07 | Impor soal dari templat Excel dan Word | F1 |
| QZ-08 | Pengaturan kuis: acak soal/opsi, waktu per soal, poin, kesempatan ulang | F1 |
| QZ-09 | Mode mandiri: tenggat, durasi, pembahasan setelah selesai | F1 |
| QZ-10 | Mode live: kode/QR, guru mengatur jalannya soal, skor dari ketepatan dan kecepatan | F2 |
| QZ-11 | Leaderboard antar soal dan podium beranimasi di akhir | F2 |
| QZ-12 | Mode tim (skor gabungan kelompok) | F2 |
| QZ-13 | Penyambungan ulang otomatis saat koneksi siswa putus di kuis live | F2 |
| QZ-14 | Laporan: nilai per siswa, analisis butir soal, daftar remedial | F1 |
| QZ-15 | Ekspor nilai ke Excel | F1 |
| QZ-16 | Hasil kuis menjadi kartu diskusi di papan ("5 soal tersulit") | F2 |
| QZ-17 | Soal terbuka dijawab langsung ke papan | F3 |
| QZ-18 | Penilaian dihitung di server (anti curang), tanpa kunci jawaban di peramban | F1 |

## 2.7 Gamifikasi dan aktivitas live (GAM, LIV)

| Kode | Kebutuhan | Fase |
| --- | --- | --- |
| GAM-01 | XP dari aktivitas bermakna (post disetujui, komentar dibalas, kuis selesai), bukan jumlah post mentah | F2 |
| GAM-02 | Level dan progres level | F2 |
| GAM-03 | Badge (mis. Pemberi Feedback, Ide Berbintang, Rajin Kuis) | F2 |
| GAM-04 | Streak harian/mingguan | F2 |
| GAM-05 | Avatar, bingkai, dan tema pribadi yang dibuka dengan XP | F2 |
| GAM-06 | Leaderboard kelas/tim, dapat dimatikan guru | F2 |
| GAM-07 | Batas harian perolehan XP untuk mencegah eksploitasi | F2 |
| LIV-01 | Word cloud langsung dari jawaban siswa | F2 |
| LIV-02 | Spin wheel pengacak nama dari daftar rombel | F2 |
| LIV-03 | Timer hitung mundur di papan | F2 |
| LIV-04 | Poll langsung dengan grafik real-time | F2 |
| LIV-05 | Mode debat setuju/tidak setuju dan relay cerita | F3 |
| LIV-06 | Efek perayaan (konfeti, suara) yang bisa dimatikan | F2 |

## 2.8 Guru, portofolio, tampilan, dan lainnya (TCH, PRT, THM, AI, SYS)

| Kode | Kebutuhan | Fase |
| --- | --- | --- |
| TCH-01 | Dasbor partisipasi per kelas dan per papan (siapa sudah/belum) | F2 |
| TCH-02 | Rubrik cepat dan nilai di kartu siswa | F2 |
| TCH-03 | Rekap nilai formatif per siswa dan ekspor Excel | F2 |
| TCH-04 | Templat Kurikulum Merdeka: asesmen diagnostik, refleksi, jurnal P5, portofolio proyek | F3 |
| PRT-01 | Portofolio siswa: semua karya terkumpul per semester | F3 |
| PRT-02 | Ekspor portofolio PDF | F3 |
| THM-01 | Sistem token tema (warna, radius, bayangan, font) tanpa warna tertulis permanen | F0 |
| THM-02 | Tema bawaan Neon Gelap dan Pastel Cerah, masing-masing varian terang/gelap | F0 |
| THM-03 | Pengaturan tema bertingkat: sekolah, papan (dapat dikunci), siswa | F1 |
| THM-04 | Tema tambahan (retro-game, alam) dibuka dengan XP | F2 |
| THM-05 | Pemeriksaan kontras otomatis untuk tema kustom | F3 |
| THM-06 | Pengaturan kurangi animasi dan perbesar huruf | F1 |
| AI-01 | Buat draf papan dari topik | F4 |
| AI-02 | Ringkas dan kelompokkan post siswa menjadi tema | F4 |
| AI-03 | Buat draf soal dari materi | F4 |
| AI-04 | Asisten petunjuk untuk siswa (bertanya balik, tidak memberi jawaban) | F4 |
| SYS-01 | PWA: dapat dipasang di layar utama HP | F2 |
| SYS-02 | Notifikasi dalam aplikasi (nilai, balasan, kuis baru) | F2 |
| SYS-03 | Notifikasi push PWA | F4 |
| SYS-04 | Mode hemat data (gambar kualitas rendah, tanpa autoplay) | F2 |

## 2.9 Aturan prioritas backlog

- Fitur yang membuat guru mau memakai (papan dasar, kuis mandiri, ekspor) didahulukan.

- Fitur yang membuat siswa betah (live, gamifikasi, tema) menyusul setelah fondasi stabil.

- Fitur yang menambah biaya berulang (AI, push notification) ditaruh terakhir dan harus bisa dimatikan.

- Permintaan fitur baru dari guru ditampung di backlog dengan kode baru, lalu dinilai di tinjauan fase, bukan dikerjakan di tengah fase.

# 3. Kebutuhan Non-Fungsional

## 3.1 Kinerja

| Aspek | Target |
| --- | --- |
| Muat halaman papan (50 post) di HP 4G | < 2,5 detik sampai konten pertama tampil |
| Respons API umum (persentil 95) | < 300 ms |
| Latensi pesan real-time papan | < 1 detik |
| Kuis live | 10 sesi paralel x 36 siswa (360 peserta) tanpa jeda yang terasa |
| Akses papan serentak | 300 siswa membuka satu papan dalam 1 menit |
| Unggah gambar | Dikompres di sisi peramban sebelum dikirim (maks. 1600 px) |
| Ukuran muat awal aplikasi siswa | < 400 KB (terkompresi) di luar gambar |

## 3.2 Ketersediaan dan pemulihan

- Target ketersediaan jam sekolah (06.30-15.30 WIB, Senin-Sabtu): 99%. Bersifat upaya terbaik, bukan jaminan kontraktual.

- Pemeliharaan terjadwal di luar jam sekolah atau hari Minggu malam.

- Cadangan basis data harian dan berkas harian; target kehilangan data maksimum (RPO) 24 jam, target pemulihan (RTO) 4 jam. Rincian di Bab 13.

## 3.3 Keamanan

- Seluruh lalu lintas HTTPS; HSTS aktif.

- Kata sandi di-hash dengan Argon2id atau bcrypt.

- Proteksi CSRF, XSS (sanitasi HTML post), SQL injection (query berparameter), dan pembatasan laju (rate limit).

- Isolasi data antar sekolah dijaga di lapisan aplikasi dan Row-Level Security PostgreSQL.

- Berkas unggahan disajikan melalui URL bertanda tangan (signed URL) atau pemeriksaan hak akses; tidak bisa ditebak.

- Papan dan halaman tidak diindeks mesin pencari (noindex).

- Rincian kontrol di Bab 12.

## 3.4 Kompatibilitas

- Peramban: Chrome Android 100+, Safari iOS 15+, Chrome/Edge/Firefox desktop dua versi terakhir.

- Lebar layar minimum 360 px; tata letak responsif sampai proyektor 1920 px.

- Bekerja baik di HP RAM 3 GB.

## 3.5 Aksesibilitas dan kegunaan

- Kontras teks minimal WCAG AA (4,5:1).

- Warna tidak menjadi satu-satunya penanda (jawaban kuis memakai bentuk dan huruf juga).

- Target sentuh minimal 44 x 44 px.

- Pengaturan kurangi animasi dan perbesar huruf.

- Bahasa antarmuka Bahasa Indonesia; struktur siap terjemahan (i18n) untuk bahasa lain.

- Guru baru dapat membuat papan pertama tanpa pelatihan dalam 5 menit.

## 3.6 Skalabilitas dan perawatan

- Satu server sanggup melayani 1 sekolah besar (1.000 siswa) dengan nyaman; target awal 3-5 sekolah per VPS saat go public.

- Layanan real-time dapat dipisah ke server lain tanpa mengubah kode fitur.

- Semua konfigurasi melalui variabel lingkungan; tidak ada rahasia di repositori.

- Pembaruan dapat dipasang dengan satu perintah dan dapat dikembalikan (rollback).

# 4. Arsitektur dan Teknologi

## 4.1 Gambaran arsitektur

Aplikasi berbentuk monolit modular: satu aplikasi web utama yang dibagi rapi per modul, ditambah layanan real-time terpisah dan pekerja antrean. Bentuk ini paling mudah dirawat oleh satu orang tetapi tetap bisa dipecah bila beban bertambah.

HP / Laptop siswa & guru  (PWA, HTTPS)

|

[ Nginx  reverse proxy ]

/            |              \

HTTP (halaman, API)   WebSocket       berkas statis & unggahan

|               |                     |

[ Aplikasi Web Laravel ] [ Server Real-time ]  [ Penyimpanan berkas ]

modul: Auth, Admin,     (Laravel Reverb)      storage/{school_id}/...

Board, Post, Quiz,          |

Gamify, Report, Theme       |

|        |               |

|   [ Redis ] <----------+   cache, sesi, antrean, status kuis live,

|        |                   pub/sub siaran

|   [ Queue Worker ]  kompres gambar, ekspor PDF/Excel, impor siswa,

|                     penulisan batch hasil kuis

|

[ PgBouncer ] -> [ PostgreSQL ]  data utama + Row-Level Security

## 4.2 Pilihan teknologi

| Lapisan | Pilihan | Alasan |
| --- | --- | --- |
| Bahasa server | PHP 8.3 atau lebih baru | Sudah dikuasai; hosting mudah; ekosistem luas |
| Kerangka kerja | Laravel (versi stabil terbaru saat Fase 0) | Migrasi, antrean, otorisasi (Policy), event broadcasting, dan server WebSocket (Reverb) dalam satu ekosistem PHP; dokumentasi luas |
| Antarmuka | Inertia.js + Vue 3 + Tailwind CSS | Interaksi kaya (drag, canvas, live) tanpa memisah API dan front-end sepenuhnya; Tailwind cocok dengan token tema berbasis CSS variable |
| Basis data | PostgreSQL 16+ | Row-Level Security untuk isolasi sekolah, JSONB untuk field fleksibel, sudah dipakai di proyek lain |
| Pool koneksi | PgBouncer (mode transaction) | Menahan lonjakan koneksi saat banyak siswa masuk bersamaan |
| Cache/antrean/real-time | Redis 7 | Sesi, cache, antrean, status kuis live, pub/sub siaran |
| Real-time | Laravel Reverb (WebSocket) + Laravel Echo di klien | Satu bahasa; dapat diskalakan dengan Redis |
| Web server | Nginx + PHP-FPM, OPcache aktif | Standar, cepat, kompatibel dengan aaPanel |
| Pengolahan gambar | Intervention Image / libvips; kompres di peramban (browser-image-compression) | Hemat kuota siswa dan ruang server |
| PDF | Browsershot/Chromium headless atau DomPDF | Ekspor papan, kartu QR, bukti pembelajaran |
| Excel | Laravel Excel (PhpSpreadsheet) | Impor siswa, impor soal, ekspor nilai |
| Peta | Leaflet + OpenStreetMap | Gratis, tanpa kunci API |
| Rumus | KaTeX | Ringan dan cepat dibanding MathJax |
| Kontainer | Docker Compose | Lingkungan sama antara laptop dan server; mudah dipindah |
| Pemantauan | Uptime Kuma + Laravel Pulse/Telescope (dev) + log terpusat | Gratis, notifikasi ke HP (Telegram/WhatsApp) |
| Uji beban | k6 | Skrip skenario kuis live dan akses papan |
| Kontrol versi | Git + repositori privat (GitHub/GitLab) | Riwayat, cadangan kode, CI sederhana |

Catatan: Jika di Fase 0 ternyata Laravel terasa terlalu berat dipelajari, alternatifnya PHP native dengan struktur modul yang sama ditambah Ratchet/Swoole untuk real-time. Keputusan akhir dicatat sebagai ADR-001 sebelum menulis kode.

## 4.3 Pembagian modul

| Modul | Tanggung jawab | Bergantung pada |
| --- | --- | --- |
| Core/Tenancy | Penentu sekolah aktif, pengaturan sekolah, feature flag, kuota | - |
| Auth | Login, sesi, kartu QR, rate limit, peran | Core |
| Admin | Impor, tahun ajaran, rombel, naik kelas, audit | Core, Auth |
| Board | Papan, section, format, templat, real-time papan | Core, Auth, Media |
| Post | Post, lampiran, komentar, reaksi, moderasi | Board, Media |
| Media | Unggah, kompres, thumbnail, signed URL, kuota | Core |
| Quiz | Bank soal, kuis, sesi mandiri dan live, penilaian | Core, Auth, Media |
| Live | Aktivitas live: word cloud, spin wheel, timer, poll | Board, Realtime |
| Gamify | XP, level, badge, streak, avatar, leaderboard | Event dari Post, Quiz, Live |
| Report | Dasbor, rekap nilai, ekspor, portofolio, bukti pembelajaran | Semua modul (baca) |
| Theme | Token tema, tema sekolah/papan/siswa | Core |
| Notify | Notifikasi dalam aplikasi dan push | Event modul lain |
| AI (opsional) | Klien API AI, kuota, log pemakaian | Core, Board, Quiz |

Modul saling berkomunikasi melalui event (misalnya PostApproved, QuizSessionFinished). Modul Gamify hanya mendengarkan event, sehingga fitur XP dapat dimatikan tanpa mengubah modul lain.

## 4.4 Catatan Keputusan Arsitektur (ADR)

Setiap keputusan teknis penting dicatat singkat. Format lengkap pada Lampiran B.

| No | Keputusan | Alasan singkat | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| ADR-001 | Laravel + Inertia/Vue sebagai kerangka | Satu ekosistem untuk web, antrean, real-time | Diusulkan |
| ADR-002 | PostgreSQL, bukan MySQL | RLS, JSONB, pengalaman sebelumnya | Diterima |
| ADR-003 | Multi-tenant satu basis data, kolom school_id di semua tabel bisnis | Murah sekarang, siap go public | Diterima |
| ADR-004 | Penentu tenant: konfigurasi (kini) lalu subdomain (nanti) | Kode fitur tidak berubah saat go public | Diterima |
| ADR-005 | Status kuis live di Redis, tulis ke PostgreSQL secara batch | Mencegah lonjakan tulis | Diterima |
| ADR-006 | Layanan real-time terpisah (Reverb) | Beban live tidak mengganggu web | Diterima |
| ADR-007 | Berkas di disk lokal per sekolah, abstraksi Storage agar bisa pindah ke S3-compatible | Murah sekarang, fleksibel nanti | Diterima |
| ADR-008 | Token tema berbasis CSS variable, larangan warna hardcode | Tema sekolah/papan/siswa | Diterima |
| ADR-009 | Identitas pakai UUID v7 untuk entitas yang tampil di URL | Tidak bisa ditebak, tetap terurut | Diterima |
| ADR-010 | Gamifikasi berbasis event | Dapat dimatikan per sekolah | Diterima |

## 4.5 Penentu sekolah aktif (tenant resolver)

Satu komponen saja yang menentukan sekolah aktif pada setiap permintaan, lalu menyimpannya di konteks aplikasi. Seluruh kode lain membaca dari konteks itu.

Tahap sekarang (1 sekolah):

TENANT_MODE=single, TENANT_DEFAULT_ID=<uuid sekolah>

Tahap go public:

TENANT_MODE=subdomain  ->  smpn1wajak.papanku.id  ->  cari schools.slug

Setiap permintaan:

1. resolver menentukan school_id

2. disimpan di TenantContext

3. SET app.current_school = '<uuid>' di sesi PostgreSQL (untuk RLS)

4. model memakai global scope where school_id = TenantContext

# 5. Rancangan Basis Data

## 5.1 Aturan multi-tenant (wajib sejak hari pertama)

- Setiap tabel bisnis memiliki kolom school_id uuid not null dengan foreign key ke schools.

- Keunikan dibatasi per sekolah: unique (school_id, nisn), unique (school_id, code), dan seterusnya. Tidak ada keunikan global untuk data sekolah.

- Setiap indeks utama diawali school_id, misalnya (school_id, board_id, created_at).

- Model aplikasi memakai global scope tenant; query lintas sekolah hanya boleh dari modul super-admin.

- Row-Level Security aktif sebagai pagar kedua: kebijakan school_id = current_setting('app.current_school')::uuid.

- Tidak ada nama sekolah, logo, atau warna di kode; semuanya di schools dan school_settings.

- Berkas disimpan di storage/{school_id}/{modul}/{tahun}/{bulan}/{uuid}.{ext}.

- Kolom waktu memakai timestamptz; tampilan memakai zona waktu sekolah (bawaan Asia/Jakarta).

- Data dihapus lunak (deleted_at) untuk papan, post, kuis; dihapus permanen terjadwal sesuai kebijakan retensi.

## 5.2 Daftar tabel per domain

| Domain | Tabel | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| Platform | schools, school_settings, school_features, plans, school_subscriptions | Tenant, pengaturan, feature flag, paket (untuk go public) |
| Pengguna | users, user_roles, student_profiles, teacher_profiles, login_tokens, password_resets | Satu tabel users untuk semua peran |
| Akademik | academic_years, semesters, classes (rombel), class_members, subjects, teacher_subjects | Rombel dan keanggotaan per tahun ajaran |
| Papan | boards, board_sections, board_members, board_fields, board_templates, folders, folder_boards | Papan dan strukturnya |
| Post | posts, post_attachments, post_field_values, comments, reactions, post_reports, polls, poll_options, poll_votes | Isi papan dan interaksi |
| Media | media_files | Metadata semua berkas unggahan |
| Kuis | question_banks, questions, question_options, quizzes, quiz_questions, quiz_sessions, session_participants, answers, teams | Bank soal sampai jawaban |
| Live | live_activities, live_responses | Word cloud, spin wheel, poll langsung |
| Gamifikasi | xp_events, user_levels, badges, user_badges, streaks, avatar_items, user_avatar_items | Riwayat XP dan koleksi |
| Penilaian | rubrics, rubric_criteria, grades | Nilai post dan karya |
| Tema | themes, user_preferences | Token tema dan pilihan pengguna |
| Sistem | notifications, audit_logs, import_jobs, export_jobs, profanity_words, jobs, failed_jobs | Pendukung |

## 5.3 Kamus data tabel inti

### schools

| Kolom | Tipe | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| id | uuid PK |  |
| slug | varchar(60) unique | Subdomain, mis. smpn1wajak |
| name | varchar(150) | Nama sekolah |
| npsn | varchar(10) unique null | Nomor Pokok Sekolah Nasional |
| timezone | varchar(40) | Bawaan Asia/Jakarta |
| status | enum(active, suspended, trial) |  |
| storage_quota_mb | int | Kuota penyimpanan |
| created_at, updated_at | timestamptz |  |

### school_settings dan school_features

| Kolom | Tipe | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| school_id | uuid PK/FK | Satu baris per sekolah (settings) |
| logo_media_id, mascot_media_id | uuid null | Aset sekolah |
| default_theme_id | uuid | Tema bawaan |
| accent_color | varchar(9) | Warna aksen sekolah |
| settings | jsonb | Pengaturan lain: batas unggah, kebijakan sandi, dll. |
| (features) school_id, feature_key, enabled, config jsonb |  | Mis. live_quiz, ai, guest_access, gamification |

### users

| Kolom | Tipe | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| id | uuid PK |  |
| school_id | uuid FK | Null hanya untuk super-admin |
| username | varchar(60) | NISN untuk siswa, NIP/email untuk guru; unique (school_id, username) |
| name | varchar(150) |  |
| email | varchar(150) null |  |
| password_hash | varchar(255) |  |
| role | enum(super_admin, school_admin, teacher, student) | Peran utama; peran tambahan di user_roles |
| gender | char(1) null | L/P |
| avatar | jsonb | Komposisi avatar |
| status | enum(active, inactive, alumni) |  |
| must_change_password | boolean | Paksa ganti sandi pertama |
| last_login_at | timestamptz null |  |
| deleted_at | timestamptz null |  |

### classes dan class_members

| Kolom | Tipe | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| classes.id, school_id | uuid |  |
| academic_year_id | uuid FK |  |
| name | varchar(30) | Mis. 7A; unique (school_id, academic_year_id, name) |
| grade | smallint | 7, 8, 9 |
| homeroom_teacher_id | uuid FK users null | Wali kelas |
| class_members: class_id, user_id, school_id | uuid | PK (class_id, user_id) |

### boards

| Kolom | Tipe | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| id, school_id | uuid |  |
| owner_id | uuid FK users | Guru pembuat |
| code | char(6) | Kode masuk; unique (school_id, code) |
| title, description | varchar(150), text |  |
| format | enum(wall, grid, stream, shelf, timeline, table, backchannel, map, freeform) |  |
| visibility | enum(private, class, school, link) |  |
| visitor_permission | enum(read, write, moderate) |  |
| settings | jsonb | Reaksi, komentar, atribusi, moderasi, posisi post baru, proteksi, batas post |
| theme_id, theme_locked | uuid, boolean | Tema papan |
| is_frozen, archived_at, deleted_at |  |  |
| subject_id, class_id | uuid null | Mapel dan rombel sasaran |
| created_at, updated_at | timestamptz |  |

### posts

| Kolom | Tipe | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| id, school_id, board_id | uuid |  |
| section_id | uuid null |  |
| author_id | uuid FK users | Selalu terisi, walau anonim |
| is_anonymous | boolean | Disembunyikan dari siswa lain, tetap terlihat guru |
| title | varchar(200) null |  |
| body | text null | HTML yang sudah disanitasi |
| color | varchar(20) null | Token warna kartu |
| status | enum(pending, published, hidden, rejected) | Moderasi |
| position | numeric | Urutan manual; nilai pecahan agar sisip tanpa ubah semua baris |
| x, y, width, height | int null | Freeform |
| lat, lng | numeric null | Map |
| event_date | date null | Timeline |
| is_pinned | boolean |  |
| reaction_count, comment_count, score_sum | int | Penghitung terdenormalisasi |
| created_at, updated_at, deleted_at | timestamptz |  |

### questions, quizzes, quiz_sessions, answers

| Tabel/Kolom | Tipe | Keterangan |
| --- | --- | --- |
| questions: id, school_id, bank_id, author_id | uuid |  |
| questions.type | enum(mc, tf, mcm, short, order, match, open) |  |
| questions.prompt, explanation | text | Mendukung KaTeX |
| questions.media_id | uuid null |  |
| questions.data | jsonb | Opsi, kunci, pasangan, urutan; kunci tidak pernah dikirim ke klien |
| questions.tags, difficulty | text[], smallint |  |
| quizzes: id, school_id, owner_id, title, settings jsonb |  | Acak, waktu, poin, kesempatan |
| quiz_questions: quiz_id, question_id, order, points, time_limit |  |  |
| quiz_sessions: id, school_id, quiz_id, host_id, mode, status, join_code, class_id, opens_at, closes_at, started_at, ended_at |  | mode: live/self; status: draft, waiting, running, finished |
| session_participants: id, session_id, user_id null, nickname null, team_id, score, rank, finished_at |  | user_id null untuk tamu |
| answers: id, school_id, session_id, participant_id, question_id, response jsonb, is_correct, points, response_ms, answered_at |  | unique (participant_id, question_id); dipartisi per tahun bila besar |

### xp_events dan audit_logs

| Tabel/Kolom | Keterangan |
| --- | --- |
| xp_events: id, school_id, user_id, source_type, source_id, points, reason, created_at | Buku besar XP; total XP dihitung ulang/di-cache di user_levels; unique (user_id, source_type, source_id, reason) untuk mencegah XP ganda |
| audit_logs: id, school_id, actor_id, action, target_type, target_id, meta jsonb, ip, created_at | Impor, reset sandi, hapus papan, ubah peran, impersonasi |

## 5.4 Indeks penting

create index on posts (school_id, board_id, status, position);

create index on posts (school_id, author_id, created_at desc);

create index on comments (school_id, post_id, created_at);

create unique index on reactions (post_id, user_id, kind);

create index on boards (school_id, owner_id, updated_at desc) where deleted_at is null;

create unique index on boards (school_id, code);

create unique index on users (school_id, username);

create unique index on answers (participant_id, question_id);

create index on answers (school_id, session_id, question_id);

create index on xp_events (school_id, user_id, created_at desc);

create index on class_members (school_id, user_id);

## 5.5 Row-Level Security

alter table posts enable row level security;

create policy tenant_isolation on posts

using (school_id = current_setting('app.current_school')::uuid);

-- diulang untuk setiap tabel bisnis

-- peran database aplikasi TIDAK punya BYPASSRLS

-- peran super-admin/migrasi memakai koneksi terpisah

Penting: Dengan PgBouncer mode transaction, SET harus memakai SET LOCAL di dalam transaksi setiap permintaan, atau RLS diterapkan pada tahap kemudian. Uji ini di Fase 0 sebelum fitur lain dibangun.

## 5.6 Format impor data

### Impor siswa (Excel/CSV)

| Kolom | Wajib | Contoh | Validasi |
| --- | --- | --- | --- |
| nisn | Ya | 0123456789 | 10 digit, unik per sekolah |
| nama | Ya | Ahmad Fauzi | Maks. 150 karakter |
| jk | Tidak | L | L atau P |
| rombel | Ya | 7A | Dibuat otomatis bila belum ada |
| tanggal_lahir | Tidak | 2013-05-17 | Dipakai untuk sandi awal (opsional) |
| email | Tidak |  |  |

### Impor guru

| Kolom | Wajib | Contoh | Validasi |
| --- | --- | --- | --- |
| nip_atau_username | Ya | 198xxxxx atau email | Unik per sekolah |
| nama | Ya | Siti Aminah, S.Pd. |  |
| email | Tidak |  | Format email |
| mapel | Tidak | IPA; Matematika | Pisah titik koma |
| wali_kelas | Tidak | 8B | Rombel harus ada |

Proses impor: unggah berkas, pratinjau dengan tanda baris bermasalah, konfirmasi, diproses di antrean, laporan hasil (dibuat, diperbarui, dilewati). Impor ulang memperbarui data berdasarkan NISN, bukan menggandakan.

## 5.7 Retensi data

| Data | Masa simpan | Tindakan setelahnya |
| --- | --- | --- |
| Papan dan post aktif | Selama tidak dihapus | - |
| Papan di tempat sampah | 30 hari | Hapus permanen beserta berkas |
| Akun alumni | 1 tahun setelah lulus | Anonimkan atau hapus; portofolio dapat diunduh sebelumnya |
| Log audit | 2 tahun | Hapus |
| Log aplikasi | 30 hari | Rotasi |
| Cadangan | Harian 14 hari, mingguan 8 minggu | Rotasi otomatis |

# 6. Peran dan Hak Akses

Hak akses diperiksa terpusat melalui Policy/Gate di sisi server. Antarmuka hanya menyembunyikan tombol; keputusan sesungguhnya selalu di server.

## 6.1 Matriks hak akses

Keterangan: Y boleh, - tidak boleh, S hanya milik sendiri, K hanya kelas/papan yang terkait, P bergantung pengaturan papan.

| Tindakan | Super-admin | Admin sekolah | Guru | Siswa | Tamu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Kelola sekolah (tenant) dan paket | Y | - | - | - | - |
| Pengaturan dan tema sekolah | Y | Y | - | - | - |
| Impor guru/siswa, kelola rombel | - | Y | - | - | - |
| Reset sandi siswa | - | Y | K (wali kelas) | - | - |
| Cetak kartu QR login | - | Y | K (wali kelas) | - | - |
| Lihat log audit sekolah | Y | Y | - | - | - |
| Buat papan | - | Y | Y | - | - |
| Ubah pengaturan papan | - | Y | S + kolaborator | - | - |
| Lihat papan | - | Y | Y (sekolah) / S | P | P (tautan) |
| Buat post | - | Y | Y | P | P |
| Edit/hapus post | - | Y | Papan sendiri: semua | S | - |
| Moderasi post | - | Y | Papan sendiri | P (izin moderasi) | - |
| Lihat identitas post anonim | - | Y | Papan sendiri | - | - |
| Komentar dan reaksi | - | Y | Y | P | P |
| Ekspor papan | - | Y | Papan sendiri | P (proteksi) | - |
| Buat soal dan kuis | - | - | Y | - | - |
| Lihat bank soal sekolah | - | Y | Y | - | - |
| Jalankan sesi kuis | - | - | S | - | - |
| Ikut kuis | - | - | Y (uji coba) | K | P (live) |
| Lihat nilai kuis | - | Y | Kuis sendiri | S | S (selama sesi) |
| Lihat dasbor partisipasi | - | Y | K | - | - |
| Lihat portofolio siswa | - | Y | K | S | - |
| Ganti tema pribadi | - | Y | Y | Y | - |
| Impersonasi baca-saja (dukungan) | Y (dicatat) | - | - | - | - |

## 6.2 Aturan tambahan

- Guru hanya dapat melihat data siswa dari rombel yang ia ajar atau papan yang ia miliki.

- Siswa tidak pernah dapat melihat daftar seluruh siswa sekolah; hanya teman di rombel yang sama dan nama yang tampil di papan.

- Identitas asli post anonim tidak pernah dikirim ke peramban siswa (difilter di server).

- Semua tindakan sensitif (reset sandi, ubah peran, hapus papan orang lain, impersonasi) tercatat di audit_logs.

- Super-admin tidak dapat mengubah konten sekolah saat impersonasi; hanya melihat.

# 7. Alur Pengguna, Layar, dan Desain Visual

## 7.1 Alur utama

### A. Admin menyiapkan sekolah (sekali di awal tahun ajaran)

- Masuk admin console.

- Isi profil sekolah, unggah logo dan maskot, pilih tema bawaan.

- Buat tahun ajaran dan semester aktif.

- Impor guru, lalu impor siswa (rombel terbentuk otomatis).

- Tetapkan wali kelas dan mapel guru.

- Cetak kartu login QR per rombel dan bagikan lewat wali kelas.

### B. Siswa masuk pertama kali

- Pindai kartu QR atau ketik NISN dan sandi awal.

- Wajib mengganti sandi (bila login dengan sandi).

- Pilih avatar dan tema (layar sambutan singkat, dapat dilewati).

- Masuk beranda siswa: papan kelasnya, kuis aktif, XP dan badge.

### C. Guru membuat papan dan memakainya di kelas

- Klik Buat Papan, pilih format atau templat.

- Isi judul, pilih rombel sasaran, atur reaksi, komentar, atribusi, moderasi.

- Tampilkan QR/kode di proyektor; siswa masuk dari HP.

- Siswa memposting; guru menyetujui (bila moderasi manual) dan memberi reaksi/nilai.

- Guru membuka aktivitas live (spin wheel, word cloud, timer) bila perlu.

- Setelah pelajaran: freeze papan, ekspor PDF/Excel, nilai dengan rubrik.

### D. Kuis mandiri

- Guru menyusun kuis dari bank soal atau impor Excel/Word.

- Atur tenggat, durasi, acak soal, kesempatan ulang, kapan pembahasan tampil.

- Tetapkan ke rombel; siswa menerima notifikasi.

- Siswa mengerjakan; jawaban tersimpan otomatis tiap soal.

- Selesai: siswa melihat skor dan pembahasan sesuai pengaturan; XP diberikan.

- Guru membuka laporan: nilai, butir soal tersulit, daftar remedial, ekspor Excel.

### E. Kuis live

- Guru memilih kuis, klik Mulai Live; layar proyektor menampilkan kode dan QR.

- Siswa masuk; nama muncul di ruang tunggu (lobi).

- Guru klik Mulai; soal tampil di proyektor dan HP, waktu berjalan.

- Setelah waktu habis atau semua menjawab: distribusi jawaban dan jawaban benar tampil.

- Leaderboard sementara; guru lanjut ke soal berikutnya.

- Akhir: podium tiga besar beranimasi; hasil disimpan; opsi kirim "soal tersulit" ke papan diskusi.

## 7.2 Daftar layar

| Area | Layar | Fase |
| --- | --- | --- |
| Umum | Login (NISN/QR/guru), ganti sandi, lupa sandi (arahkan ke wali kelas), masuk dengan kode | F0-F1 |
| Admin | Dasbor sekolah, profil dan tema sekolah, tahun ajaran, rombel, guru, siswa, impor (unggah, pratinjau, hasil), cetak kartu QR, feature flag, kuota, log audit, kata terlarang | F0-F2 |
| Guru | Beranda guru (papan dan kuis terbaru), daftar papan dan folder, galeri templat, editor/pengaturan papan, mode proyektor, bank soal, editor soal, editor kuis, penjadwalan kuis, host kuis live, laporan kuis, dasbor partisipasi, rubrik dan penilaian, ekspor | F1-F3 |
| Siswa | Beranda siswa (papan, kuis, XP), tampilan papan per format, editor post, kerjakan kuis mandiri, layar pemain kuis live, hasil kuis, profil (avatar, badge, level, tema), portofolio, notifikasi | F1-F3 |
| Proyektor | Lobi kuis live, soal live, distribusi jawaban, leaderboard, podium, word cloud, spin wheel, timer | F2 |

## 7.3 Sistem tema (design token)

Semua komponen mengambil warna dan bentuk dari token. Satu tema adalah satu paket nilai token, disimpan di tabel themes (kolom tokens jsonb) dan dimuat sebagai CSS variable. Prioritas penerapan: kunci papan oleh guru > pilihan siswa > bawaan sekolah.

| Token | Neon Gelap | Pastel Cerah | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| --bg | #0E0B1F | #FFF8F1 | Latar halaman |
| --surface | #1A1533 | #FFFFFF | Latar kartu |
| --text | #F3F0FF | #2B2240 | Teks utama |
| --muted | #A39BC9 | #7A7091 | Teks sekunder |
| --accent | #7CFF6B | #7C5CFF | Tombol utama |
| --accent-2 | #FF4FD8 | #FF8FB1 | Aksen kedua |
| --accent-3 | #29E7FF | #7FD6C2 | Aksen ketiga |
| --warning | #FFD43B | #FFC857 |  |
| --danger | #FF5C7A | #F26B6B |  |
| --radius | 18px | 22px | Sudut kartu |
| --shadow | glow 0 0 16px accent 40% | 0 6px 0 rgba(0,0,0,.08) | Gaya bayangan |
| --font-display | Fredoka | Baloo 2 | Judul |
| --font-body | Nunito | Nunito | Isi |

Catatan: Nilai di atas adalah titik awal. Setiap pasangan teks/latar wajib lolos uji kontras AA sebelum dipakai. Warna jawaban kuis memakai bentuk dan huruf orisinal (mis. A bintang, B bulan, C petir, D hati), tidak meniru simbol Kahoot.

## 7.4 Pedoman visual

- Siswa: kartu tebal bersudut bulat bergaya stiker, tombol besar, animasi memantul saat post muncul, konfeti untuk jawaban benar dan naik level, efek suara dapat dimatikan.

- Guru: tampilan tenang dan padat informasi, tema netral bawaan, tanpa efek berlebihan.

- Maskot sekolah orisinal dengan 6 ekspresi: senang, bingung, kaget, semangat, sedih, tidur (untuk halaman kosong dan error).

- Bahasa antarmuka: santai dan positif ("Mantap!", "Dikit lagi!", "Coba lagi, kamu pasti bisa"), hindari slang yang cepat usang.

- Mobile-first: navigasi bawah untuk siswa, tombol aksi utama dalam jangkauan jempol.

- Status kosong selalu memberi langkah berikutnya, bukan sekadar "Tidak ada data".

- Aset berhak cipta dilarang: tidak memakai karakter, logo, atau musik milik pihak lain.

# 8. API dan Real-time

## 8.1 Konvensi

- Halaman memakai Inertia; aksi data memakai endpoint JSON di bawah /api/v1.

- Autentikasi berbasis sesi + CSRF untuk web; token (Sanctum) disiapkan untuk aplikasi lain/SSO.

- Nama sumber daya jamak, huruf kecil: /api/v1/boards/{id}/posts.

- Format galat seragam: { "error": { "code": "BOARD_FROZEN", "message": "..." } }.

- Paginasi berbasis kursor untuk daftar panjang (post, komentar, notifikasi).

- Rate limit: login 5/menit per akun+IP; post 10/menit per siswa; jawaban kuis 1 per soal.

- Semua ID di URL berupa UUID; tidak ada ID berurutan yang bisa ditebak.

## 8.2 Daftar endpoint utama

| Metode | Endpoint | Fungsi |
| --- | --- | --- |
| POST | /auth/login, /auth/qr-login, /auth/logout | Masuk dan keluar |
| POST | /auth/password | Ganti sandi |
| GET/POST | /admin/imports (+ /{id}/preview, /{id}/confirm) | Impor guru/siswa |
| CRUD | /admin/academic-years, /admin/classes, /admin/users | Data akademik |
| GET | /admin/classes/{id}/qr-cards.pdf | Cetak kartu QR |
| GET/PUT | /admin/settings, /admin/features | Pengaturan sekolah |
| CRUD | /boards | Papan |
| POST | /boards/{id}/duplicate, /freeze, /archive | Aksi papan |
| GET | /boards/join/{code} | Masuk dengan kode |
| CRUD | /boards/{id}/sections, /boards/{id}/fields | Struktur papan |
| CRUD | /boards/{id}/posts | Post |
| POST | /posts/{id}/approve, /hide, /pin, /move, /report | Moderasi dan urutan |
| CRUD | /posts/{id}/comments | Komentar |
| PUT/DELETE | /posts/{id}/reactions | Reaksi (idempoten) |
| POST | /media (unggah langsung, kembalikan media_id) | Berkas |
| GET | /boards/{id}/export?format=pdf¦png¦xlsx¦csv¦zip | Ekspor (antrean, kembalikan job) |
| CRUD | /question-banks, /questions | Bank soal |
| POST | /questions/import | Impor soal Excel/Word |
| CRUD | /quizzes | Kuis |
| POST | /quizzes/{id}/sessions | Buat sesi (mode live/self) |
| POST | /sessions/join | Ikut sesi dengan kode |
| POST | /sessions/{id}/answers | Kirim jawaban (mandiri) |
| GET | /sessions/{id}/report, /report.xlsx | Laporan |
| CRUD | /boards/{id}/live-activities | Word cloud, spin wheel, poll, timer |
| GET | /me, /me/xp, /me/badges, /me/portfolio | Profil siswa |
| PUT | /me/preferences | Tema, kurangi animasi, ukuran huruf |
| GET | /reports/participation?class_id=&board_id= | Dasbor guru |
| GET | /notifications | Notifikasi |

## 8.3 Kanal dan event real-time

Semua kanal bersifat privat dan diotorisasi server. Nama kanal selalu memuat school_id untuk mencegah kebocoran antar sekolah.

| Kanal | Event | Isi |
| --- | --- | --- |
| private-school.{s}.board.{id} | post.created / updated / deleted / moved / approved | Data kartu (tanpa identitas asli bila anonim) |
|  | comment.created, reaction.changed | Penghitung terbaru |
|  | board.frozen, board.settings.changed | Status papan |
|  | live.started / updated / ended | Word cloud, spin wheel, timer, poll |
| presence-school.{s}.board.{id} | here / joining / leaving | Daftar yang sedang membuka papan |
| private-school.{s}.session.{id} | lobby.updated | Peserta di ruang tunggu |
|  | question.started | Soal tanpa kunci jawaban, batas waktu server |
|  | question.ended | Distribusi jawaban, kunci, skor |
|  | leaderboard.updated, session.finished | Peringkat, podium |
| private-school.{s}.user.{id} | notification.created, xp.gained, badge.earned | Notifikasi pribadi |

## 8.4 Alur kuis live di server

1. Host klik Mulai  -> status sesi di Redis: running, soal ke-n, deadline = now + t

2. Broadcast question.started (tanpa kunci)

3. Pemain kirim jawaban lewat HTTP POST /sessions/{id}/live-answer

- server cek: sesi berjalan, soal aktif, belum menjawab, sebelum deadline

- skor = poin x (1 - 0.5 x waktu_jawab / batas_waktu) bila benar

- simpan ke Redis hash session:{id}:q:{n}

4. Deadline atau semua menjawab -> question.ended + leaderboard.updated

5. Pekerja antrean menulis jawaban soal n ke PostgreSQL secara batch

6. Sesi selesai -> session.finished, hitung peringkat final, beri XP

Klien terputus: sambung ulang otomatis, minta state terkini (GET /sessions/{id}/state)

Catatan: Jawaban kuis dikirim lewat HTTP biasa, bukan WebSocket, agar validasi dan rate limit memakai jalur yang sama dengan seluruh aplikasi. WebSocket hanya untuk siaran dari server.

# 9. Standar Kode dan Struktur Proyek

## 9.1 Struktur folder

papanku/

app/

Core/            Tenancy, FeatureFlag, Settings, Concerns/BelongsToSchool

Modules/

Auth/          Controllers, Requests, Policies, Services, Events

Admin/

Board/

Post/

Media/

Quiz/

Live/

Gamify/        Listeners (mendengar event modul lain)

Report/

Theme/

Notify/

database/

migrations/      satu berkas per perubahan, tidak pernah diedit setelah rilis

seeders/         SekolahContohSeeder, TemaBawaanSeeder, DataUjiSeeder

resources/js/

Pages/           halaman Inertia per modul

Components/      komponen UI bersama (Card, Button, Avatar, ...)

Themes/          berkas token tema

Composables/     logika Vue bersama (useRealtime, useUpload)

routes/            web.php, api.php, channels.php

tests/             Feature/, Unit/, Load/ (skrip k6)

docker/            nginx, php, reverb, worker

docs/              BLUEPRINT.docx, JURNAL.md, CHANGELOG.md, adr/

docker-compose.yml, .env.example

## 9.2 Konvensi penamaan

| Hal | Aturan | Contoh |
| --- | --- | --- |
| Tabel | jamak, snake_case, bahasa Inggris | quiz_sessions |
| Kolom | snake_case; FK berakhiran _id | board_id |
| Kelas PHP | PascalCase | BoardPolicy, StartLiveSession |
| Metode/variabel | camelCase | publishPost() |
| Komponen Vue | PascalCase, satu berkas satu komponen | PostCard.vue |
| Event | bentuk lampau | PostApproved, QuizSessionFinished |
| Teks antarmuka | Bahasa Indonesia, disimpan di berkas bahasa | lang/id/board.php |
| Cabang git | jenis/kode-singkat | feat/BRD-05-shelf, fix/QZ-13-reconnect |

## 9.3 Aturan wajib

- Setiap model bisnis memakai trait BelongsToSchool (global scope + isi otomatis school_id).

- Tidak ada query di dalam perulangan; gunakan eager loading.

- Semua daftar dipaginasi.

- Semua input divalidasi di Form Request; HTML dari pengguna disanitasi dengan daftar tag yang diizinkan.

- Semua otorisasi lewat Policy; controller tidak memeriksa peran secara manual.

- Tidak ada warna, nama sekolah, atau teks antarmuka tertulis langsung di komponen.

- Pekerjaan lebih dari 1 detik (ekspor, impor, kompres) masuk antrean.

- Kunci jawaban kuis tidak pernah dikirim ke klien sebelum soal selesai.

- Rahasia hanya di .env; .env tidak masuk git.

- Migrasi yang sudah dirilis tidak diedit; perubahan selalu migrasi baru.

## 9.4 Alur git dan rilis

- Cabang main selalu siap rilis; pekerjaan di cabang fitur lalu digabung setelah uji lulus.

- Pesan commit memakai format: feat(BRD-05): format shelf dengan section, fix(QZ-13): sambung ulang kuis live.

- Versi rilis memakai SemVer: 0.x selama Fase 0-3, 1.0.0 saat siap dipakai penuh di sekolah.

- Setiap rilis dicatat di CHANGELOG.md dan diberi tag git.

## 9.5 Daftar periksa sebelum menggabungkan kode

- Uji otomatis lulus.

- Data sekolah lain tidak terlihat (uji isolasi tenant lulus).

- Policy otorisasi ada dan diuji.

- Tampilan dicek di lebar 360 px dan di kedua tema.

- Tidak ada query N+1 (cek dengan debugbar/Telescope).

- Teks antarmuka sudah di berkas bahasa.

- Jurnal pengembangan diperbarui.

# 10. Rencana Pengujian

## 10.1 Jenis pengujian

| Jenis | Cakupan | Alat | Kapan |
| --- | --- | --- | --- |
| Unit | Perhitungan skor, XP, validasi impor, filter kata | PHPUnit/Pest | Setiap perubahan |
| Fitur (feature) | Endpoint, Policy, alur moderasi, isolasi tenant | Pest + basis data uji | Setiap perubahan |
| Isolasi tenant | Dua sekolah uji; pastikan tidak ada data silang di semua endpoint | Pest (dataset otomatis) | Setiap perubahan |
| Antarmuka | Alur utama A-E (Bab 7.1) | Playwright (opsional) / manual | Sebelum rilis |
| Beban | Akses papan serentak, kuis live paralel | k6 | Akhir Fase 2 dan sebelum go public |
| Perangkat | HP Android murah, iPhone, laptop, proyektor | Manual | Sebelum rilis |
| Penerimaan (UAT) | Guru percontohan memakai di kelas nyata | Formulir masukan | Akhir setiap fase |
| Keamanan | OWASP dasar, rate limit, hak akses, unggahan berbahaya | Daftar periksa + OWASP ZAP | Fase 4 |

## 10.2 Skenario uji kritis

| Kode | Skenario | Hasil diharapkan |
| --- | --- | --- |
| TC-01 | Guru sekolah A membuka URL papan sekolah B | 404 (bukan 403, agar keberadaan papan tidak bocor) |
| TC-02 | Siswa membuka papan rombel lain yang privat | Ditolak |
| TC-03 | Siswa memposting anonim, siswa lain memeriksa respons jaringan | Tidak ada nama/ID penulis di respons |
| TC-04 | Impor siswa ulang dengan berkas sama | Tidak ada data ganda; laporan "diperbarui" |
| TC-05 | Siswa mengirim jawaban kuis setelah batas waktu | Ditolak, skor 0 |
| TC-06 | Siswa mengirim jawaban dua kali untuk satu soal | Hanya jawaban pertama dihitung |
| TC-07 | Koneksi siswa putus di tengah kuis live lalu tersambung | Kembali ke soal aktif, skor tidak hilang |
| TC-08 | Post berisi kata kasar/slang | Masuk antrean moderasi atau ditolak sesuai pengaturan |
| TC-09 | Unggah berkas .php disamarkan sebagai .jpg | Ditolak (cek MIME asli) |
| TC-10 | Brute force login 10 kali | Akun dikunci sementara, tercatat |
| TC-11 | XP dari aksi yang sama berulang | Hanya dihitung sekali; batas harian berlaku |
| TC-12 | Ganti format papan dari Shelf ke Wall dan kembali | Tidak ada post hilang; section dipulihkan |

## 10.3 Target uji beban

| Skenario | Beban | Kriteria lulus |
| --- | --- | --- |
| Buka papan 50 post | 300 pengguna dalam 60 detik | p95 < 800 ms, galat < 0,5% |
| Posting serentak | 36 siswa memposting dalam 30 detik | Semua tampil real-time < 2 detik |
| Kuis live | 10 sesi x 36 pemain, 20 soal | p95 jawaban < 300 ms, tidak ada jawaban hilang |
| Campuran harian | 200 pengguna aktif selama 30 menit | CPU < 70%, RAM stabil, tidak ada kebocoran koneksi |

## 10.4 Data uji

Seeder DataUjiSeeder membuat dua sekolah fiktif, masing-masing 30 guru, 900 siswa dalam 27 rombel, 50 papan dengan 2.000 post, 20 kuis dengan 400 soal. Data uji tidak pernah memakai data siswa asli.

# 11. Deploy, Operasi, dan Tuning

## 11.1 Lingkungan

| Lingkungan | Tempat | Tujuan |
| --- | --- | --- |
| Lokal | Laptop (Docker Compose) | Pengembangan harian |
| Staging | VPS, subdomain terpisah, data uji | Uji sebelum rilis, uji beban |
| Produksi | VPS, domain utama | Dipakai sekolah |

## 11.2 Layanan Docker Compose

| Layanan | Fungsi | Catatan sumber daya (VPS 16 GB) |
| --- | --- | --- |
| nginx | Proksi, TLS, berkas statis | Kecil |
| app (php-fpm) | Aplikasi web | pm.max_children sekitar 40-60; OPcache 256 MB |
| reverb | WebSocket | Proses terpisah, restart otomatis |
| worker | Antrean (default, media, export, quiz) | 2-4 proses |
| scheduler | Tugas terjadwal (cadangan, pembersihan, streak) | Kecil |
| postgres | Basis data | shared_buffers 4 GB, effective_cache_size 10 GB, work_mem 16 MB (disetel ulang setelah ada data nyata) |
| pgbouncer | Pool koneksi | default_pool_size 30 |
| redis | Cache, sesi, antrean, live | maxmemory 1 GB, kebijakan sesuai peran |
| uptime-kuma | Pemantauan dari luar (idealnya di server lain) | Kecil |

Perhatian: Server yang sama juga menjalankan aplikasi lain (mis. Nodus Exambrowser). Pastikan alokasi memori PostgreSQL dan PHP-FPM dihitung bersama beban aplikasi lain, atau pisahkan basis data ke instance berbeda.

## 11.3 Langkah deploy

- Gabungkan ke main, beri tag versi.

- Di server: git pull pada tag, docker compose build.

- Cadangkan basis data sebelum migrasi.

- Aktifkan mode pemeliharaan bila ada migrasi besar.

- Jalankan migrasi, config:cache, route:cache, view:cache.

- Restart app, worker, reverb secara bergiliran.

- Cek halaman kesehatan /health dan alur login.

- Catat di CHANGELOG dan jurnal.

Rollback: kembali ke tag sebelumnya, pulihkan cadangan bila migrasi tidak dapat dibalik. Karena itu migrasi yang menghapus kolom dipisah ke rilis berikutnya setelah kode tidak lagi memakainya.

## 11.4 Cadangan dan pemulihan

- Basis data: pg_dump terkompres setiap hari pukul 01.00 WIB; WAL archiving bila kebutuhan RPO mengetat.

- Berkas: sinkronisasi harian (rsync/rclone) ke penyimpanan lain (mis. Google Drive atau penyimpanan objek).

- Salinan di luar server wajib; cadangan di server yang sama tidak dihitung.

- Uji pemulihan ke staging setiap awal bulan, catat waktu yang dibutuhkan.

## 11.5 Pemantauan dan peringatan

| Yang dipantau | Ambang peringatan | Kanal |
| --- | --- | --- |
| Situs dan /health | Gagal 2 kali berturut-turut | Telegram/WhatsApp |
| WebSocket | Tidak tersambung 2 menit | Telegram |
| Disk | > 80% | Telegram |
| RAM/CPU | > 85% selama 10 menit | Telegram |
| Antrean menumpuk | > 500 job menunggu | Telegram |
| Job gagal | > 10 per jam | Email |
| Cadangan | Tidak ada cadangan baru 26 jam | Telegram |
| Sertifikat TLS | Kedaluwarsa < 14 hari | Email |

## 11.6 Daftar periksa tuning

### Basis data

- Aktifkan pg_stat_statements; tinjau 10 query terlambat setiap bulan.

- Periksa query lambat dengan EXPLAIN ANALYZE; tambah indeks yang diawali school_id.

- Pakai kolom penghitung (reaction_count, comment_count) alih-alih COUNT berulang.

- Autovacuum dibiarkan aktif; pantau tabel yang sering diubah (answers, xp_events).

- Partisi answers dan audit_logs per tahun bila melewati puluhan juta baris.

### Aplikasi dan web

- OPcache aktif, validate_timestamps=0 di produksi.

- Cache konfigurasi, rute, dan tampilan.

- Cache data jarang berubah (pengaturan sekolah, tema, daftar rombel) di Redis.

- Nginx: HTTP/2, gzip/brotli, cache-control panjang untuk aset berversi.

- Gambar: WebP, thumbnail 400 px untuk tampilan papan, lazy loading.

- Front-end: pemecahan kode per halaman, muat komponen berat (peta, canvas, KaTeX) hanya saat dibutuhkan.

### Real-time dan kuis live

- Status sesi di Redis, tulis batch ke PostgreSQL (ADR-005).

- Siaran hanya data yang berubah, bukan seluruh papan.

- Pembatasan frekuensi siaran leaderboard (mis. sekali per soal).

- Ukur dengan k6 sebelum mengubah konfigurasi; ubah satu hal setiap kali.

# 12. Keamanan dan Pelindungan Data Pribadi

Aplikasi memproses data pribadi anak, sehingga tunduk pada UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Selama dipakai di sekolah sendiri, sekolah bertindak sebagai pengendali data dan aplikasi sebagai sarana sekolah. Saat dijual ke sekolah lain, pengembang menjadi prosesor data bagi setiap sekolah.

Catatan: Bab ini adalah rancangan teknis dan kerangka kebijakan, bukan nasihat hukum. Sebelum go public, minta tinjauan dari pihak yang memahami UU PDP dan regulasi pendidikan.

## 12.1 Data yang dikumpulkan (minimal)

| Data | Tujuan | Wajib? |
| --- | --- | --- |
| Nama, NISN, rombel, jenis kelamin | Identitas akun dan pengelompokan kelas | Ya |
| Tanggal lahir | Sandi awal (opsional) | Tidak |
| Karya, post, komentar, jawaban kuis | Proses pembelajaran dan penilaian | Ya |
| Log masuk (waktu, IP, perangkat) | Keamanan | Ya |
| Rekaman suara/video/foto | Hanya jika siswa mengunggah | Tidak |

Tidak dikumpulkan: alamat, nomor HP siswa, data orang tua, NIK, agama, dan data kesehatan.

## 12.2 Kontrol keamanan

| Area | Kontrol |
| --- | --- |
| Akses | Peran dan Policy terpusat; prinsip hak minimum; super-admin dengan autentikasi dua faktor |
| Autentikasi | Hash Argon2id/bcrypt, rate limit, penguncian, token QR dapat dicabut, sesi kedaluwarsa |
| Isolasi sekolah | Global scope + RLS + uji otomatis isolasi tenant |
| Input | Validasi server, sanitasi HTML, Content Security Policy, escape keluaran |
| Unggahan | Cek MIME asli, batas ukuran, nama acak, disimpan di luar web root, tidak dieksekusi, gambar diproses ulang |
| Transport | HTTPS wajib, HSTS, cookie Secure/HttpOnly/SameSite |
| Server | Firewall hanya port 80/443/SSH; SSH dengan kunci; pembaruan keamanan rutin; basis data tidak terbuka ke internet |
| Rahasia | Di .env dan cadangan terenkripsi; rotasi bila bocor |
| Audit | audit_logs untuk tindakan sensitif |
| Cadangan | Terenkripsi dan disimpan terpisah |

## 12.3 Perlindungan khusus anak

- Tidak ada pesan pribadi antar siswa.

- Anonim hanya terhadap sesama siswa; guru selalu melihat identitas.

- Filter kata kasar Bahasa Indonesia dan moderasi manual tersedia di setiap papan.

- Tombol lapor post untuk siswa; laporan masuk ke guru pemilik papan.

- Profil siswa hanya menampilkan nama, avatar, level, dan badge.

- Halaman tidak diindeks mesin pencari; papan bertautan publik menampilkan peringatan kepada guru.

- Tidak ada iklan dan pelacak pihak ketiga.

## 12.4 Hak subjek data

- Siswa/orang tua dapat meminta salinan data melalui sekolah (ekspor portofolio).

- Permintaan penghapusan diproses melalui admin sekolah dan tercatat.

- Pemberitahuan kebocoran data kepada sekolah dalam 1x24 jam sejak diketahui, agar sekolah dapat memenuhi kewajiban pemberitahuan sesuai UU PDP.

## 12.5 Kerangka dokumen hukum (untuk go public)

### Kebijakan Privasi, memuat:

- Identitas penyedia layanan dan kontak.

- Data yang dikumpulkan dan tujuannya (Bab 12.1).

- Dasar pemrosesan: pelaksanaan tugas pendidikan oleh sekolah.

- Penyimpanan, keamanan, dan masa retensi (Bab 5.7).

- Pihak ketiga yang terlibat (hosting, penyedia AI bila diaktifkan).

- Hak subjek data dan cara mengajukannya.

- Perubahan kebijakan.

### Syarat Layanan, memuat:

- Ruang lingkup layanan dan paket.

- Kewajiban sekolah (akurasi data, penggunaan wajar, pengawasan siswa).

- Ketersediaan upaya terbaik dan jendela pemeliharaan.

- Batasan tanggung jawab.

- Kepemilikan konten (konten milik sekolah dan pembuatnya).

- Penghentian layanan dan pengembalian data (ekspor dalam 30 hari).

### Perjanjian Pemrosesan Data dengan sekolah, memuat:

- Pembagian peran pengendali dan prosesor.

- Instruksi pemrosesan dan larangan penggunaan lain.

- Langkah keamanan.

- Pemberitahuan insiden.

- Pengembalian dan penghapusan data saat kontrak berakhir.

# 13. Pemulihan Bencana dan Penanganan Insiden

## 13.1 Target

| Ukuran | Target | Arti |
| --- | --- | --- |
| RPO | 24 jam (sekolah sendiri), 1 jam setelah go public dengan WAL | Batas data yang boleh hilang |
| RTO | 4 jam | Batas waktu sampai layanan pulih |

## 13.2 Skenario dan tindakan

| Skenario | Gejala | Tindakan |
| --- | --- | --- |
| Aplikasi tidak merespons | Peringatan uptime | Cek docker compose ps dan log; restart layanan; bila karena rilis, rollback |
| Basis data penuh/rusak | Galat 500 massal | Mode pemeliharaan; bersihkan disk atau pulihkan dari cadangan terakhir ke instance baru |
| VPS mati total | Semua pemantauan gagal | Hubungi penyedia; bila > 2 jam, siapkan VPS baru dari skrip, pulihkan cadangan, arahkan DNS |
| Lonjakan beban saat kuis live | Lambat, putus | Batasi sesi live baru (feature flag), naikkan worker, evaluasi setelah kejadian |
| Akun guru dibobol | Laporan guru, aktivitas aneh | Kunci akun, cabut semua sesi, reset sandi, telusuri audit_logs |
| Kebocoran data | Data tampil ke pihak tidak berhak | Hentikan sumber, amankan bukti, beri tahu kepala sekolah dalam 24 jam, perbaiki, laporkan sesuai UU PDP |
| Konten tidak pantas viral di papan | Laporan siswa/guru | Sembunyikan post, freeze papan, identifikasi penulis via audit, serahkan ke guru BK sesuai tata tertib |

## 13.3 Prosedur insiden

- Deteksi: catat waktu dan gejala.

- Kabari: pesan singkat ke grup guru/admin ("Papanku sedang gangguan, perkiraan pulih ...").

- Stabilkan: prioritas memulihkan layanan, baru mencari akar masalah.

- Pulihkan dan uji alur login, papan, kuis.

- Kabari bahwa layanan normal.

- Tinjau dalam 3 hari: penyebab, dampak, perbaikan permanen; catat di jurnal.

## 13.4 Kontak dan akses darurat

| Peran | Nama | Kontak | Akses |
| --- | --- | --- | --- |
| Penanggung jawab utama | Mochamad Nur Yusron | (isi) | Penuh |
| Cadangan teknis | (isi: rekan guru/operator) | (isi) | Restart layanan, mode pemeliharaan |
| Penyedia VPS | (isi) | (isi) | - |
| Kepala sekolah | (isi) | (isi) | Pemberitahuan insiden |

Catatan: Simpan panduan restart singkat (satu halaman) dan akses darurat di tempat yang dapat dibuka orang cadangan, terpisah dari server.

# 14. Model Bisnis, Paket, dan Dukungan

Bab ini berlaku saat go public. Selama tahun pertama, aplikasi gratis dan hanya dipakai di sekolah sendiri sebagai sekolah percontohan.

## 14.1 Model yang dipilih

Model utama adalah langganan tahunan dengan hosting dikelola pengembang (managed hosting). Alasannya: aplikasi ini berat di server, selalu hidup, dan menyimpan data anak, sehingga sulit dipasang dan dirawat oleh operator sekolah sendiri. Pemasukan berulang menutup biaya server dan waktu dukungan.

| Pertimbangan | Sekali beli (self-hosted) | Langganan tahunan (managed) |
| --- | --- | --- |
| Beban server bagi pengembang | Tidak ada | Ada |
| Beban dukungan instalasi | Tinggi dan tak terduga | Rendah (satu lingkungan) |
| Pemasukan | Sekali | Berulang |
| Kecocokan dengan aplikasi real-time dan media | Rendah | Tinggi |
| Kecocokan dengan anggaran sekolah | Mudah | Mudah bila tahunan |

## 14.2 Rancangan paket (diuji ulang sebelum go public)

| Paket | Isi | Kisaran harga awal |
| --- | --- | --- |
| Percontohan | Satu semester gratis untuk 1-2 sekolah, sebagai bahan studi kasus | Gratis |
| Sekolah Dasar | Papan dan kuis tanpa batas, hingga 500 siswa, 10 GB, dukungan jam kerja | Rp1,5 juta/tahun |
| Sekolah Lengkap | Semua fitur termasuk live, gamifikasi, tema sekolah, hingga 1.200 siswa, 30 GB | Rp2,5-3 juta/tahun |
| Tambahan | Penyimpanan ekstra, fitur AI (sesuai pemakaian), pelatihan guru | Per kebutuhan |
| Self-hosted (opsional, nanti) | Lisensi untuk sekolah dengan tenaga IT, tanpa jaminan dukungan, pembaruan berbayar tahunan | Ditentukan kemudian |

Catatan: Harga adalah hipotesis awal. Tentukan final dari tiga angka hasil percontohan: biaya server per sekolah, jumlah sekolah per server, dan jam dukungan per bulan. Pembanding: paket sekolah Padlet mulai sekitar USD 1.000 per tahun.

## 14.3 Kepatuhan pembelian sekolah

- Periksa juknis BOSP tahun berjalan untuk pos belanja langganan aplikasi/layanan digital.

- Periksa kewajiban pembelian melalui SIPLah dan siapkan pendaftaran penyedia bila diperlukan.

- Siapkan dokumen penawaran, kuitansi, dan faktur sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku.

- Sebagai ASN, pastikan kegiatan usaha sampingan tidak bertentangan dengan ketentuan kepegawaian dan tidak ada benturan kepentingan saat menjual ke sekolah tempat bertugas (sekolah sendiri tetap gratis).

## 14.4 Kebijakan dukungan

| Butir | Ketentuan |
| --- | --- |
| Kanal | WhatsApp bisnis dan formulir di aplikasi |
| Jam respons | Hari kerja; respons awal maksimal 1x24 jam, gangguan total diprioritaskan |
| Ketersediaan | Upaya terbaik, target 99% jam sekolah, tanpa kompensasi otomatis |
| Pemeliharaan | Di luar jam sekolah, diumumkan minimal 1 hari sebelumnya |
| Swalayan | Pusat bantuan, video tutorial, panduan impor, pertanyaan umum |
| Kapasitas | Maksimal 3-5 sekolah pada tahap awal |

## 14.5 Proses penerimaan sekolah baru

- Penawaran dan demo.

- Tanda tangan syarat layanan dan perjanjian pemrosesan data.

- Super-admin membuat tenant dan subdomain.

- Operator sekolah menerima akun admin dan panduan impor.

- Sesi pelatihan daring 60 menit untuk admin dan guru.

- Pendampingan 2 minggu pertama, lalu dukungan reguler.

# 15. Panduan Pengguna dan Pelatihan

Panduan disusun bertahap mengikuti fitur yang rilis. Bentuk utama adalah video pendek (1-3 menit) ditambah halaman bantuan bergambar.

| Pengguna | Materi | Bentuk | Fase |
| --- | --- | --- | --- |
| Admin sekolah | Menyiapkan sekolah, impor guru/siswa, rombel, cetak kartu QR, naik kelas, tema | Video + PDF langkah | F1 |
| Guru | Membuat papan pertama, pengaturan papan, moderasi, ekspor | Video 3 menit | F1 |
| Guru | Bank soal, impor soal, kuis mandiri, laporan | Video + templat Excel/Word | F1 |
| Guru | Kuis live, aktivitas live, mode proyektor | Video | F2 |
| Guru | Rubrik, dasbor partisipasi, bukti pembelajaran | Video | F2-F3 |
| Siswa | Masuk dengan QR, memposting, ikut kuis, XP dan avatar | Video 1 menit + poster kelas | F1-F2 |
| Semua | Pertanyaan umum dan pemecahan masalah | Halaman bantuan | F2 |

## 15.1 Rencana pelatihan di sekolah

- Fase 1: lokakarya 60 menit untuk 3-5 guru percontohan; praktik membuat papan dan kuis mandiri.

- Fase 2: demo kuis live di rapat guru; guru percontohan menjadi pendamping rekan.

- Fase 3: pelatihan seluruh guru; lomba papan kelas terbaik untuk mendorong pemakaian.

## 15.2 Pengumpulan masukan

- Tombol "Beri Masukan" di aplikasi.

- Survei singkat setiap akhir fase (5 pertanyaan).

- Masukan dicatat sebagai backlog dengan kode baru dan dinilai di tinjauan fase.

# 16. Roadmap dan Rencana Fase

Jadwal mengasumsikan waktu pengembangan paruh waktu sekitar 10-15 jam per minggu. Geser bila perlu, tetapi jangan melompati urutan fase.

| Fase | Periode | Isi utama | Hasil/milestone |
| --- | --- | --- | --- |
| F0 Fondasi | Nov 2026 | Finalisasi ADR, kerangka Laravel + Docker, tenancy + RLS, auth, impor guru/siswa, rombel, token tema dan 2 tema, irisan tipis: login siswa - buka papan - posting satu kartu | Fondasi teruji isolasi tenant; demo irisan tipis |
| F1 MVP | Des 2026 - Feb 2027 | Papan Wall/Grid/Stream/Shelf, post dasar, komentar, reaksi, moderasi, privasi, share/QR, ekspor PDF/Excel, kartu QR login, bank soal, kuis mandiri, laporan kuis | Rilis 0.1 ke 3-5 guru percontohan di semester genap |
| F2 Seru | Mar - Mei 2027 | Real-time papan, kuis live + tim, gamifikasi, avatar, aktivitas live, rekam audio/video, poll, stiker, mode proyektor, dasbor guru, PWA | Rilis 0.2; uji beban lulus; siswa memakai aktif |
| F3 Lengkap | Jun - Agu 2027 | Timeline, Table, Backchannel, Map, section, field kustom, templat Kurikulum Merdeka, portofolio, bukti pembelajaran, naik kelas | Rilis 1.0 untuk seluruh sekolah di tahun ajaran baru |
| F4 Siap Publik | Sep - Okt 2027 | Freeform, AI opsional, super-admin dan subdomain, hardening keamanan, dokumen hukum, paket harga, pusat bantuan | Siap menerima sekolah percontohan kedua |

## 16.1 Rincian Fase 0 (minggu per minggu)

| Minggu | Pekerjaan | Selesai bila |
| --- | --- | --- |
| 1 | Finalisasi ADR-001; repositori, Docker Compose, Laravel, Inertia/Vue, Tailwind | Halaman kosong tampil di lokal dan staging |
| 2 | Tabel schools, users, academic_years, classes; tenant resolver; trait BelongsToSchool; RLS | Uji isolasi dua sekolah lulus |
| 3 | Login guru/siswa, rate limit, ganti sandi wajib; impor guru dan siswa dengan pratinjau | Impor 900 siswa uji < 1 menit, tanpa duplikasi |
| 4 | Token tema dan dua tema; irisan tipis papan dan satu post; deploy staging; jurnal | Siswa uji login dari HP dan memposting satu kartu |

## 16.2 Definisi selesai (Definition of Done) setiap fitur

- Kebutuhan dengan kodenya terpenuhi.

- Uji otomatis dan uji isolasi tenant lulus.

- Dicek di HP 360 px dan kedua tema.

- Teks antarmuka di berkas bahasa.

- Didokumentasikan di CHANGELOG dan, bila perlu, panduan pengguna.

- Dipasang di staging dan dicoba minimal oleh satu guru.

## 16.3 Kriteria lulus fase

| Fase | Kriteria |
| --- | --- |
| F0 | Isolasi tenant terbukti; impor data asli sekolah berhasil di staging; cadangan dan pemulihan pertama berhasil |
| F1 | 5 guru memakai dalam pembelajaran nyata; tidak ada galat kritis 2 minggu; cadangan otomatis berjalan |
| F2 | Uji beban Bab 10.3 lulus; 3 kelas memakai kuis live tanpa gangguan |
| F3 | Dipakai seluruh sekolah; proses naik kelas berhasil |
| F4 | Daftar periksa go public (Lampiran D) terpenuhi |

# 17. Pengelolaan Proyek Berkelanjutan

## 17.1 Jurnal pengembangan

Disimpan sebagai docs/JURNAL.md. Satu entri per sesi kerja, maksimal lima baris. Tujuannya agar setelah jeda berminggu-minggu Anda langsung tahu harus melanjutkan dari mana.

## 2026-11-07 (Sabtu) - 3 jam

Fase: F0 / minggu 2

Dikerjakan: migrasi users & classes, trait BelongsToSchool (AUTH-01, ADM-03)

Masalah: SET LOCAL + PgBouncer belum jalan di transaksi Inertia

Berikutnya: uji RLS dengan dua sekolah, lalu impor siswa (ADM-02)

## 17.2 Changelog

## [0.1.0] - 2027-02-xx

### Ditambahkan

- Papan format Wall, Grid, Stream, Shelf (BRD-02..05)

- Kuis mandiri dan bank soal (QZ-01, QZ-09)

### Diperbaiki

- Urutan post berubah setelah ganti format (BRD-11)

## 17.3 Daftar "tidak akan dibuat" (beserta alasan)

| Fitur | Alasan | Ditinjau ulang |
| --- | --- | --- |
| Chat pribadi antar siswa | Risiko perundungan dan sulit dimoderasi | Tidak |
| Aplikasi native Android/iOS | PWA cukup; beban rilis toko aplikasi | Setelah 10 sekolah |
| Video conference | Di luar tujuan; banyak alternatif | Tidak |
| Iklan | Tidak pantas untuk anak; merusak kepercayaan sekolah | Tidak |
| Leaderboard seluruh sekolah per individu | Menekan siswa lemah; cukup per kelas/tim | Tidak |
| Integrasi langsung ke Dapodik | Tidak ada API resmi publik; cukup impor berkas | Bila ada API resmi |

## 17.4 Templat tinjauan fase

Tinjauan Fase: ____     Tanggal: ________

1. Target fase tercapai?            (ya / sebagian / tidak)

2. Yang berjalan baik:

3. Yang meleset dan penyebabnya:

4. Masukan utama guru/siswa:

5. Angka: guru aktif __, siswa aktif __, jam dukungan __, gangguan __

6. Perubahan backlog (tambah/geser/hapus):

7. Perubahan rencana fase berikutnya:

8. Keputusan arsitektur baru (ADR):

## 17.5 Daftar risiko

| Risiko | Kemungkinan | Dampak | Mitigasi |
| --- | --- | --- | --- |
| Waktu pengembangan tersita tugas sekolah | Tinggi | Tinggi | Fase kecil, irisan tipis, jurnal; geser jadwal bukan urutan |
| Lingkup membengkak oleh permintaan guru | Tinggi | Sedang | Backlog berkode, dinilai di tinjauan fase |
| Server gangguan saat jam pelajaran | Sedang | Tinggi | Pemantauan, cadangan, orang cadangan, uji beban |
| Kebocoran data antar sekolah | Rendah | Sangat tinggi | Global scope + RLS + uji isolasi otomatis |
| Konten tidak pantas oleh siswa | Sedang | Tinggi | Moderasi, filter kata, identitas tercatat, tombol lapor |
| Guru enggan beralih dari Padlet | Sedang | Sedang | Templat siap pakai, pelatihan singkat, guru percontohan |
| Kurva belajar Laravel/Vue | Sedang | Sedang | Fase 0 sebagai masa belajar; alternatif PHP native di ADR-001 |
| Biaya AI tak terkendali | Rendah | Sedang | Feature flag, kuota per sekolah, ditaruh di F4 |
| Ketergantungan pada satu pengembang | Tinggi | Tinggi | Dokumentasi ini, skrip deploy, orang cadangan, kode rapi |
| Aturan pengadaan sekolah berubah | Sedang | Sedang | Pantau juknis BOSP dan ketentuan SIPLah tiap tahun |

# Lampiran A. Glosarium

| Istilah | Arti |
| --- | --- |
| Papan (board) | Ruang kolaborasi berisi kartu/post, setara "padlet" |
| Post/kartu | Satu kontribusi di papan |
| Tenant | Satu sekolah di dalam sistem multi-sekolah |
| Multi-tenant | Satu aplikasi dan basis data melayani banyak sekolah dengan data terpisah |
| RLS | Row-Level Security, fitur PostgreSQL yang membatasi baris yang boleh dibaca |
| Feature flag | Saklar untuk menyalakan/mematikan fitur per sekolah |
| Token tema | Variabel desain (warna, radius, font) yang membentuk satu tema |
| Irisan tipis | Satu alur kecil yang menembus semua lapisan aplikasi untuk membuktikan fondasi |
| ADR | Architecture Decision Record, catatan singkat keputusan teknis |
| RPO / RTO | Batas data yang boleh hilang / batas waktu pemulihan |
| PWA | Progressive Web App, situs yang dapat dipasang seperti aplikasi |
| Antrean (queue) | Pekerjaan berat yang diproses di latar belakang |
| p95 | Waktu respons yang dicapai 95% permintaan |
| UAT | User Acceptance Test, uji penerimaan oleh pengguna nyata |

# Lampiran B. Templat Catatan Keputusan Arsitektur

# ADR-0XX: <judul keputusan>

Tanggal: YYYY-MM-DD        Status: diusulkan | diterima | diganti oleh ADR-0YY

## Konteks

Masalah apa yang perlu diputuskan dan batasannya.

## Pilihan yang dipertimbangkan

1. ...

2. ...

## Keputusan

Pilihan yang diambil.

## Alasan

Mengapa pilihan ini lebih baik dari yang lain.

## Konsekuensi

Apa yang menjadi lebih mudah, apa yang menjadi lebih sulit, apa yang harus diwaspadai.

# Lampiran C. Templat Impor Soal (Excel)

| Kolom | Isi | Contoh |
| --- | --- | --- |
| tipe | mc, tf, mcm, short, order, match, open | mc |
| pertanyaan | Teks soal (boleh KaTeX di antara $...$) | Hasil dari $2^3$ adalah ... |
| opsi_a ... opsi_e | Pilihan jawaban | 6 / 8 / 9 / 12 |
| kunci | Huruf (mc), beberapa huruf dipisah koma (mcm), B/S (tf), teks dipisah ¦ (short) | B |
| pembahasan | Penjelasan setelah menjawab | 2 x 2 x 2 = 8 |
| poin | Angka, bawaan 100 | 100 |
| waktu_detik | Untuk mode live, bawaan 20 | 20 |
| topik | Label topik | Bilangan berpangkat |
| kesulitan | 1 (mudah) sampai 3 (sulit) | 1 |
| gambar | Nama berkas gambar dalam ZIP yang sama (opsional) | soal1.png |

Untuk impor Word: satu soal per paragraf bernomor, opsi berhuruf A-E, jawaban ditandai dengan baris Kunci: B, pembahasan dengan Pembahasan: ....

# Lampiran D. Daftar Periksa Go Public

### Teknis

- Mode tenant subdomain aktif dan diuji dengan minimal 3 sekolah uji.

- Uji isolasi tenant otomatis lulus di semua endpoint.

- Uji beban Bab 10.3 lulus dengan beban 3 sekolah.

- Uji keamanan dasar (OWASP) dan perbaikan temuan.

- Cadangan terenkripsi di luar server, uji pemulihan berhasil, RPO 1 jam tercapai.

- Pemantauan di server terpisah.

- Halaman status layanan.

- Panel super-admin: tenant, paket, kuota, status.

### Legal dan bisnis

- Kebijakan privasi, syarat layanan, dan perjanjian pemrosesan data sudah ditinjau.

- Paket dan harga final berdasarkan data percontohan.

- Mekanisme penagihan dan kesesuaian dengan juknis BOSP/SIPLah.

- Kepastian aspek kepegawaian ASN untuk usaha sampingan.

- Nama aplikasi final, domain, dan pemeriksaan merek.

### Dukungan

- Pusat bantuan dan video panduan lengkap.

- Formulir masukan dan kanal dukungan.

- Orang cadangan teknis memahami prosedur insiden.

- Batas jumlah sekolah tahap awal ditetapkan.

# Lampiran E. Daftar Periksa Awal Tahun Ajaran (Admin)

- Buat tahun ajaran dan semester baru, jadikan aktif.

- Jalankan proses naik kelas; kelas 9 menjadi alumni.

- Impor siswa baru kelas 7 dari Dapodik.

- Perbarui wali kelas dan mapel guru.

- Cetak kartu QR untuk kelas 7 dan siswa pindahan.

- Arsipkan papan tahun lalu yang tidak dipakai.

- Periksa kuota penyimpanan.

- Umumkan perubahan fitur kepada guru.

Fase 0: Fondasi (4 tahap)

- Kerangka proyek, Docker, dan Laravel + Vue.

- Tenancy, school_id, RLS, dan uji isolasi antar sekolah.

- Login guru dan siswa, impor guru dan siswa dari Excel.

- Token tema (neon dan pastel) dan irisan tipis: login, buka papan, posting satu kartu.

Fase 1: MVP (8 tahap)

- Papan, format Wall, Grid, Stream, dan Shelf.

- Post, unggah gambar dan berkas, kompres otomatis.

- Komentar dan reaksi.

- Moderasi, filter kata kasar, privasi, dan anonim aman.

- Share, QR, ekspor PDF dan Excel, remake papan.

- Admin console lengkap dan kartu login QR.

- Bank soal dan impor soal.

- Kuis mandiri dan laporan butir soal.

Fase 2: Seru (7 tahap)

- Real-time papan (WebSocket).

- Kuis live, tim, leaderboard, dan podium.

- Gamifikasi: XP, level, badge, streak, dan avatar.

- Aktivitas live: word cloud, spin wheel, timer, dan poll.

- Rekam audio dan video, gambar tangan, stiker.

- Dasbor guru, rubrik, dan mode proyektor.

- PWA dan uji beban dengan k6.

Fase 3: Lengkap (6 tahap)

- Timeline, Table, dan Backchannel.

- Map.

- Section, field kustom, dan templat Kurikulum Merdeka.

- Portofolio siswa.

- Bukti pembelajaran dan ekspor.

- Naik kelas dan arsip alumni.

Fase 4: Siap publik (5 tahap)

- Freeform dengan konektor.

- Super-admin, subdomain, dan domain kustom.

- AI opsional.

- Pengerasan keamanan dan uji OWASP.

- Dokumen hukum, paket harga, dan pusat bantuan.